# 包头市达茂联合旗国土空间生态修复规划（2021—2035 年）

# 达茂联合旗人民政府

# 2025年12月

# 前 言

国土空间生态修复是我国生态文明建设的重大举措，系统实施国土空间生态修复是新时期推进生态文明和美丽中国建设的重大举措；是满足人民群众对良好生态环境殷切期盼的重要途径；是二十大报告“坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统修复，全方位、全地域、全过程加强生态环境保护”，走“生态良好的文明发展道路，实现中华民族永续发展”的重要抓手。

习近平总书记 2023年6月在内蒙古考察时强调，筑牢我国北方重要生态安全屏障，是内蒙古必须牢记的“国之大者”，要统筹山水林田湖草沙综合治理，精心组织实施“三北”工程六期等重点工程，加强生态保护红线管理，落实退耕还林、草畜平衡、禁牧休牧，强化天然林保护和水土保持，持之以恒推行草原森林河流湖泊湿地休养生息。

近年来，达茂联合旗各部门认真贯彻党中央、国务院的决策部署，落实自治区和包头市对达茂联合旗生态文明建设要求，扎实推进山水林田湖草沙一体化保护和修复工作，生态环境质量持续改善。但同时，达茂联合旗草原生态系统功能退化，矿山地质环境破坏等生态环境问题仍然严峻。

为进一步深入贯彻习近平生态文明思想，提升国土空间生态品质，筑牢我国北方重要生态安全屏障，达茂联合旗自然资源局牵头编制了《包头市达茂联合旗国土空间生态修复规划（2021—2035 ）》（以下简称《规划》）。

《规划》以习近平生态文明思想为指导，遵循生态系统演替规律和内在机理，以筑牢祖国北方生态安全屏障、提升生态系统服务功能为目标，以系统解决重要生态问题为导向，科学提出规划期内自然生态系统保护修复工作的总体目标和主要指标，合理布局和分时序组织实施重要生态系统保护修复工程，是达茂联合旗国土空间生态保护修复活动的统筹谋划和总体设计，是当前及今后一定时期内推进全旗生态保护修复工作的指导性、纲领性文件。

目 录

前 言 	1

目 录 	1

第一章 形势与机遇 	1

第一节 形势与要求	1

第二节 生态修复工作成效	1

第三节 机遇与挑战	 3

第二章 资源本底与问题诊断	6

第一节 自然资源本底	 6

第二节 经济社会发展现状	 21

第三节 生态系统主要问题识别	 22

第三章 总体要求 	33

第一节 指导思想与规划定位	 33

第二节 基本原则	 33

第三节 规划范围和期限	 35

第四节 目标愿景	 35

第五节 规划指标	 36

第四章 总体布局 	38

第一节 国土空间生态保护修复格局	 38

第二节 生态保护修复分区	 45

第五章 主要任务 	56

第一节 构建全域生态屏障和生态网络系统	 56

第二节 提升生态空间生态涵养能力	 57

第三节 强化农牧空间生态功能	 63

第四节 提升城镇空间生态品质	 65

第五节 三类空间相邻或冲突区域生态修复	 66

第六章 重点工程 	67

第一节 重点分区	 67

第二节 工程项目体系	 67

第七章 投资估算与效益分析	69

第一节 生态效益	 69

第二节 社会效益	 70

第三节 经济效益	 71

第八章 保障机制 	72

第一节 组织保障	 72

第二节 制度保障	 72

第三节 资金保障	 73

第四节 技术保障	 74

第五节 公众参与	 75

附表一 国土空间生态修复规划分区表	 77

附件二 重点工程项目清单	 78

# 第一章 形势与机遇

## 第一节 形势与要求

一、经济高质量发展面临的新形势

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央针对我国发展中的突出矛盾和问题，先后提出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”，我国社会的主要矛盾已经转变为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。高质量发展是满足人民日益增长的美好生活需要的发展，就是要着力解决经济发展与资源环境矛盾，追求人与自然的和谐共生。高质量发展要求我们在保护生态环境的同时，尽可能修复、改善发展过程中受到破坏的环境。

二、高质量发展的新使命新要求

生态环境是影响高质量发展的内生要素，良好生态环境是检验高质量发展的重要标准。达茂联合旗是包头市草原集中区，达茂联合旗开展草原湿地修复，提高自然生态系统的碳储量，是实现整个包头市碳达峰、碳中和的必要途径。2021年，达茂联合旗获批“第五批国家生态文明建设示范区”，开展国土空间生态修复规划，对山水林田湖草沙生态系统进行整体保护、系统修复，是实现国家生态文明建设示范区的必要准备和基础前提。

## 第二节 生态修复工作成效

近年来，达茂联合旗始终坚持系统保护理念，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统修复，加强草原生态保护修复，十三五期间完成水生态、林业生态治理面积210万亩，森林覆盖率提高到14.9%，天然草原植被平均盖度达到31.7%，生态脆弱区现状正在逐步改善，重要生态系统功能明显提升。2021 年荣获第五批国家生态文明建设示范区。

一、节水成效明显，水生态环境保护能力不断提高

“十三五”期间，落实自治区水资源节约集约利用一系列制度，严格控制水资源利用总量，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量、农田灌溉水有效利用系数均低于控制指标，重要江河湖泊水功能区水质指标均 100%满足控制指标。

二、草原保育工作持续推进，草原生态保护成效明显

自2007年8月包头市实施围封禁牧政策以来，天然草原得到了休养生息的机会，草原生态环境发生了明显改善。近年来重点实施了京津风沙源治理等国家、自治区、包头市级重大生态工程，对2234.78万亩草原全面实施禁牧。2019年开始实施退化草原生态修复试点项目，完成退化草原生态修复203587亩。通过多年来的禁牧休牧，草原退化趋势有所缓解，2020年监测显示，与2007年相比草原植被盖度提高了11.22个百分点。

三、矿山治理力度不断加大，矿山生态环境逐步向好

矿山综合利用水平不断提升 伴生矿产资源、尾矿资源及堆存矿泥等资源得到综合利用。矿山地质环境恢复治理恢复效果明显“十三五”期间，全旗重点矿山、重点区域的矿山地质环境治理工作取得了显著成效。在期的73宗矿山（9宗未开采）已经完成首期、分期治理的已有57宗，治理面积近912公顷，治理率为89%，生产矿山治理率达100%。绿色矿业发展稳步推进，绿色矿山建设成效显著 已完成绿色矿山建设12家，其中8家纳入为国家绿色矿山名录库，在全旗国家级绿色矿山占比12.56% ，4家纳入自治区绿色矿山名录库。

第三节 机遇与挑战

一、机遇

（一）生态文明为高质量发展注入新动力。内蒙古为祖国北疆生态安全屏障，“探索出一条符合战略定位、体现内蒙古特色，以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子”，为达茂联合旗融入国际国内双循环提供了广阔天地。达茂联合旗借助新一轮碳达峰、碳中和的能源革命契机，为加速走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子提供了重大历史机遇，为经济社会发展和生态保护修复工作提供了方向指引和根本遵循，为高质量发展提供新动力。

（二）重要战略布局开创美丽达茂新篇章。作为包头市北部阴山北麓草原生态功能区、防风固沙区、全国重点生态功能区，达茂的生态保护和高质量发展水平，是助力包头市实现黄河流域国家“荒漠化防治区和支撑黄河“几”字弯都市圈高质量发展战略的重要支撑。随着新一轮西部大开发、黄河流域生态保护和高质量发展战略等的全面实施，不仅可以在区域联动中借力补齐生态保护短板，也可抓住这一历史机遇，在更大范围、更宽领域获取优质资源和政策支持，助推高质量发展。对于统筹推进全旗山水林田湖草沙生态保护修复，开创达茂生态保护和修复新篇章，有着重要的意义。

（三）政策支持注入生态保护修复新动能。《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》《山水林田湖草生态保护修复工作指南（试行）》等一系列有关生态修复保护重大规划及政策，尤其《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》指出，将黄河流域生态保护和高质量发展作为事关中华民族伟大复兴的千秋大计，统筹推进山水林田湖草沙综合治理，为推动达茂生态修复保护工作提供了有力的政策支持和资金保障。

（四）生态文明助推生态修复迈上新台阶。生态文明建设为生态保护修复提供了良好的工作基础。随着生态文明建设融入全领域、全要素、全流域综合治理体系，全旗对生态保护修复与发展关系的认识更加深刻，为今后生态环境保护奠定了良好的社会氛围。同时达茂联合旗将同自治区一起进入以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展的关键期。作为国家重点生态功能旗县，达茂联合旗在实施重点生态工程、争取生态专项转移支付等方面将得到更多的政策支持，可助力达茂生态保护和修复迈上新台阶。

二、挑战

（一）国土空间生态保护修复任务繁重。达茂联合旗地处生态环境脆弱的地区，生态系统质量和稳定性提升难度较大。受水资源短缺、自然因素及不合理利用方式影响，草地退化、沙化、风蚀沙化情况严重。2007年围封禁牧政策实施以来，天然草原在一定程度上得到了休养生息的机遇，草原生态环境发生了较明显的改变，但草原沙化、退化的局面没有得到根本改变，湿地功能退化，水土流失、土地沙化问题仍较为突出，生物多样性保护基础建设能力薄弱。

（二）经济发展与生态保护矛盾仍然存在。当前，新一轮科技革命与产业变革正在蓄势待发，各地都在部署和抢抓发展战略机遇期，目前达茂联合旗主导产业支撑能力弱，在构筑新的产业链供应链格局中面临的挑战将更为艰巨。以钢铁稀土开采、加工等为主导产业的产业结构仍将延续，但伴随着未来控温降碳形势、碳达峰、碳中和愿景目标和环境质量持续改善的要求，工作任务仍然艰巨，而且达茂联合旗为全国重点生态功能区，草地和林地面积和质量有待进一步提升，城镇化发展、矿山开采等人类活动对生态系统压力持续存在。

（三）新时代对生态环境提出更高要求。随着经济社会发展，人民群众物质文化生活需求的内容日趋丰富，人们对宜居生态环境等有着更高的需求。良好的生态环境已经成为人民幸福生活的重要方面，必须统筹全域保护发展需要，合理布局城镇、生态、生产空间，加快推进生态保护修复，优化城镇生活空间，提升人民生活品质，构筑生态安全保障体系。

# 第二章 资源本底与问题诊断

## 第一节 自然资源本底

一、自然地理概况

（一）地理区位。达茂联合旗为内蒙古自治区包头市下属的一个旗，面积17426.07平方公里。地处祖国北疆，包头市西北部，阴山北麓，地理坐标为东经109 ° 16 ′～110 °25′，北纬40 °20 ′～42 °40′。东与四子王旗接壤，西与乌拉特中旗相连，南与武川县、固阳县毗邻，北与蒙古人民共和国交界，国境线长 88  公里。中蒙满都拉一杭吉口岸是自治区向北开放的重要通道之一。

达茂联合旗地理位置图

（二）地形地貌。达茂联合旗地处阴山山脉大青山北麓，地形南高北低，由西南向东北倾斜，丘陵、低山间盆地交错分布，南部属丘陵区，中西部有低山，北部属高原及台地，中间有开阔原野，海拔1300～1700米左右，平均海拔1376 米。

达茂联合旗地形地貌图

- （三）河流水系。达茂联合旗地表水资源贫乏，主要由大气降水补给，降水和径流在时间和空间上分配不均，年际变化大。全旗有腾格淖尔、乌兰淖尔、塞打不素淖尔、哈日淖尔、呼和淖尔和图古木淖尔6个河淖，面积6800平方千米。9条主要河道，总长742.6 千米，均为内陆河。除艾不盖河常年有小量基流、塔布河为间歇性河流外，其余都是季节性洪水河，径流量主要集中在汛期。全旗总流域面积11593.4平方公里，百灵庙镇以南为产流区。主要湖泊有腾格淖尔、哈日淖尔、塞打不素淖尔等。地下水循环总体处于阴山北麓的内陆径流系统中，南部低山丘陵区为地下水补给区，北部腾格淖尔区域为地下水排泄区，总的状况是南部地下水储量较北部丰富。

- 达茂联合旗河流水系图

（四）气象气候。达茂联合旗地处中温带，深居内陆腹地，大陆性气候特征显著，属中温带半干旱大陆性气候。冬季漫长寒冷，春季干旱风沙多，夏季短促凉爽。昼夜温差大，降雨量少，蒸发量大。年平均气温4.2℃, 极端最低气温-39.4℃,极端最高气温38.0℃。年平均降水量256.2毫米，且多集中于7、8两月，年平均蒸发量为2526.4毫米。

达茂联合旗降水量（毫米）等值线图

（五）生态资源。达茂联合旗城镇开发边界面积38.97平方公里，生态红线面积5628.13平方公里，基本农田面积623.38平方公里。生态极重要性面积4529.39平方公里。境内主要有内蒙古巴音杭盖区级自然保护区、哈日淖尔自治区级湿地公园、好莱呼同自治区级湿地公园、腾格淖尔自治区级湿地公园、希拉穆仁风景名胜区。

达茂联合旗生态资源分布图

二、生态环境状况

（一）草原生态环境。2020年草地面积占全旗土地总面积的89.65%，草原植物群落组成结构简单，草层矮小、稀疏，多为单层结构，物种多样性普遍偏低。土壤为栗钙土，地表沙化、砾化明显，植被组成较简单，平均每平方米内有4种植物，草原盖度8-15%，平均高度4—6 厘米。

（二）森林生态环境。2020年林地面积占总面积的1.95%，旗内天然林地非常稀少，乔木林分散于沿河滩地和丘间盆地、谷地； 灌木林地分布范围较乔木稍广，但多为强旱生、旱生灌木和半灌木，植株低矮、稀疏， 主要是由近年实施的京津风沙源治理工程种植。由于区域水源保障较困难，森林生态系统稳定性受到一定影响。

达茂联合旗林地资源分布图

（三）矿山地质环境。达茂联合旗处于包头市北部高平原地带，平缓宽阔。根据三调变更数据采矿用地共计5346.78公顷，占全旗总面积0.31% ，主要分布于中南部地区的低山丘陵北部高平原过渡地带。

采矿用地分布图

（四）湿地生态环境。2020年湿地总面积27298.11公顷， 占全旗面积1.57% ，主要组成为内陆滩涂和河流水面等。其中，内陆滩涂面积最大，为19853.92公顷，占湿地总面积的 72.73%。主要分布在查干哈达苏木、巴音花镇。全旗有自治区级湿地公园 3  处，即哈日淖尔自治区级湿地公园、好莱呼同自治区级湿地公园、腾格淖尔自治区级湿地公园。

湿地资源分布图

三、资源开发利用状况

（一）土地资源。2020年全旗土地总面积17426.07平方公里（占包头总土地面积27505平方公里的62.96%），土地类型以草地为主。其中，草地面积 1562317.85公顷，占全旗土地总面积的89.65%；耕地面积89051.85公顷，占总面积的5.11%；林地面积34048.58公顷，占总面积的1.95%；建设用地面积22292.96公顷，占总面积的1.28%。

土地利用类型

1.耕地。全旗耕地面积89051.85公顷，以旱地为主，旱地面积占耕地总面积58.62%，水浇地占41.38%。各苏木乡镇耕地面积分布不平衡。最大为乌克忽洞镇（21736.12公顷），最小是查干哈达苏木（508.29公顷），分别占全旗耕地总面积的24.09%和0.57% 。永久基本农田88672.93公顷。 目前耕地面积满足上级下达的耕地保有量和永久基本农田指标任务（耕地保有量保持在885.61平方公里以上，永久基本农田保护面积不低于648.34平方公里：来源《包头市达尔罕茂明安联合旗国土空间总体规划（2021—2035年）》）。

耕地与基本农田分布图

2.林地。2020年林地面积340.52平方公里， 占全旗总面积的1.95%，其中乔木林13.61平方公里，乔灌木林313.02平方公里，其他林地13.89平方公里，主要分布在南部的乌克忽洞镇、石宝镇、西河乡和小文公乡。

三调林地分布图

3.草原。2020年全旗草地面积1562317.85公顷，占土地总面积的89.65%，其中天然牧草地1533134.050公顷，占草地面积的98.15%；人工牧草地4994.773公顷，占草地面积的0.32%；其他草地23813.977公顷，占草地面积的1.52%。从空间分布看，巴音花镇草地面积最大，达到296235.834公顷，占草地总面积的18.96%；其次是明安镇草地面积达 220835.188 公顷，占草地总面积的14.14%；其他乡镇苏木草地面积均有分布。因地形、土壤、水热等条件的不同草地类型存在显著差异，从南向北依次跨越干旱草原、荒漠草原和草原化荒漠3个自然植带，并在各带内分布着非地带性的草甸草场植被。荒漠草原类植被是达茂联合旗的主体植被。

达茂联合旗草地分布图

干旱草原植被类型。主要分布在南部，占全旗草原总面积的3.3％，植被以中旱生和旱中生类植物为主，优势植物主要有克氏针茅、冷蒿、糙隐籽草、冰草和羊草等，草群覆盖率 28％。荒漠草原植被类型。主要分布在中部，占全旗草原总面积的27％，主要植物有蒙古扁桃、柄扁桃、山蒿、冷蒿、戈壁针茅、短花针茅、石生针茅、小叶锦儿等，草群盖度22～23％。草原荒漠植被类型。主要分布在北部，占全旗草原总面积的35％，建群植物有小叶锦鸡儿、红砂、珍珠、石生铁茅狗娃和葱属植物等，植被稀疏，草群盖率15～22％。非地带性草甸植被类型。多为隐藏草甸植被，分布在各自然带中的河滩地、低洼沟谷、潮盆周围和冲洪积扇的地下水溢出地带，土壤有机质含量高，水资源丰富，植物生长茂盛，占全旗草原总面积的5％，该类型的优势植物因其所处自然地带不同而异，主要植物有芨芨草、赖草、红砂、珍珠、白刺和葱属植物等，植被盖度可达44％。

4.湿地。2020年达茂联合旗湿地面积27298.11公顷， 占全旗面积1.57% ，主要组成为内陆滩涂湖泊水面和坑塘水面等。其中，内陆滩涂面积最大，为19853.37公顷，占湿地总面积的72.73%。从空间上看，达茂联合旗湿地主要分布在巴音花镇、查干哈达苏木、巴音敖包苏木和明安镇。

2020 年达茂联合旗湿地分布图

（二）水资源

1.水资源总量。根据《内蒙古自治区第三次全国水资源调查评价报告》，达茂联合旗境内自产水资源总量14277万立方米，其中多年平均地表水资源量2886万立方米（20.2%），多年平均地下水资源量11391万立方米（79.8%）。

2.现状供水量。用水水源主要为地下水，2019年全旗总供水量为4981万立方米，按水源分：地表水供水量10万立方米，地下水供水量4964.7万立方米，污水处理回用水6.3万立方米，主要用于绿化用水（来源于污水处理厂数据）。根据2015—2019年水资源公报统计，近五年供水量呈先减后增趋势。

3.现状用水量。现状年总用水量4981万立方米，其中生产用水量为4443万立方米、生活用水量为316万立方米、生态用水量为222万立方米，“三生”用水比例为生产用水：生活用水：生态用水为89.2:6.3:4.5；在生产用水中，第一产业用水 4007万立方米、第二产业用水421万立方米、第三产业用水15 万立方米，“三次产业”用水比例为90.2:9.5:0.3。

（三）矿产资源

1.资源状况。矿产资源种类多、分布广、储量大地下资源十分丰富，经地质探查，已发现金属、非金属矿藏达到32种之多，矿床、矿点和矿化点达130余处，主要有煤、金、铜、铁等。优势矿种是：煤、铁、稀土等。其中磷矿资源储量居自治区第一，铁、石墨、石灰岩、萤石矿资源储量居包头市首位。

2.开发利用状况

三调数据。2020年采矿用地共计5346.78公顷，占全旗总面积0.31%，其中巴音敖包苏木采矿用地面积最为广泛，为 1345.76公顷；其次为百灵庙镇（745.76公顷）、希拉穆仁镇（659.24公顷）。满都拉镇采矿用地最少，仅为46.29公顷。达茂联合旗采矿用地中的废弃矿山占地面积为892公顷，其中巴音敖包苏木废弃矿山面积最大，为270.14公顷；其次为西河乡（195.85公顷）、明安镇（115.61公顷）。采矿调查。采矿用地以露天开采为主，根据《内蒙古自治区包头市达茂联合旗矿山地质环境详细调查报告》，达茂联合旗在采矿山面积115.54平方千米；其中露天开采面积84.66平方千米，井工开采面积30.87平方千米；在采矿山73 家，面积73.01平方千米（露天42.2平方千米，井工30.81平方千米），废弃矿山 69 家，面积42.53平方千米（露天42.47平方千米，井 0.06 平方千米）。

2020 年采矿用地分布图

采矿权、探矿权及历史遗留矿山分布

四、生态系统重要性评价

极重要区占地面积为4529.4平方公里，约占全旗国土面积的25.9%，主要分布在北部和西部地区，包括满都拉镇、巴音花镇、查干哈达苏木、明安镇西部等地区；重要区占地面积约为 12384.03平方公里，约占全旗国土面积的71.1%，分布比较广泛，主要有南部、西部；一般重要区占地面积为512.7平方公里，主要分布在南部西河乡、乌克忽洞镇、石宝镇、小文公乡，希拉穆仁镇地区。

生态保护重要性等级评价结果图

## 第二节 经济社会发展现状

一、人口与行政区划

（一）人口情况。根据统计局数据，2020年常住人口6.96 万人，常住人口城镇化率53.7%。 2022年，总人口10.78 万人。

（二）行政区划。达茂联合旗下辖7镇、2乡、3苏木，分别是满都拉镇、巴音花镇、明安镇、百灵镇、乌克忽洞镇、石宝镇、希拉穆仁镇、西河乡、小文公乡、查干哈达苏木、巴音敖包苏木、达尔汗苏木，面积17426.07平方公里。

达茂联合旗行政区划图

二、经济发展概况

根据“十四五”规划数据，2020年达茂联合旗地区生产总值91.61亿元，三次产业结构比为17.3：53.0：29.7。第一产业以小麦、玉米、马铃薯种植及畜牧养殖为主。第二产业以采矿、金属初加工及建材业为主。

## 第三节 生态系统主要问题识别

一、生态空间生态问题诊断

（一）受自然条件限制，草原生态系统脆弱。草地面积有减少趋势 草地资源丰富，在北方重要生态安全屏障中占据重要地位。2020年达茂联合旗草地面积比2015 年减少38003.47公顷，减少比例约为2.37%，减少的草地主要转化为内陆滩涂、灌木林地、旱地、采矿用地等。其中，石宝镇、巴音敖包苏木、小文公乡草地面积减幅最大，减少面积均超过5000公顷。草原退化明显。“十三五”期间，草原“三化”势头得到有效遏制，但草原退化现象依旧不容乐观。虽然达茂联合旗牧草资源较为丰富，但草原以荒漠草原为主，长期受自然因素及重畜轻草等利用方式影响，忽视对草原的保护和建设，草地土壤理化性状差，生产能力低，虽然自2007年8月包头市实施围封禁牧政策以来，草原“三化”势头得到有效遏制，草原保护建设成效逐步呈现，但受自然、人为因素影响，草原退化现象依旧不容乐观。草原生态功能脆弱。达茂境内主要以天然草原为主，地处蒙古高原亚寒带，气候寒冷，多风少雨，且由于人为不合理利用、超载放牧等问题、草原生产能力整体不高，退化、沙化现象较为严重，草原生态功能较弱。

三调草地分布

（二）缺乏控制性调节措施，水生态功能退化。达茂联合旗是我国北方严重缺水地区， 同时又是生态环境极其脆弱的地区，水资源是其基础性的战略资源，同时又是经济社会可持续发展的制约性资源。当地水资源十分匮乏，水资源量的不足已成为当地经济社会可持续发展的主导制约因素。地表水利用率低。地表水主要源于西南部的低山丘陵区，径流量主要集中在汛期。目前的利用方式主要以控制能力很低的引水工程和小型蓄水工程，缺乏控制性调蓄工程。且达茂水库的功能主要以防洪为主，渗漏、淤积严重，地表水的利用率低下。水资源的开发利用以解决人畜饮水、农田及饲草料地的灌溉为主，水源工程以分散、小型为主， 地表水资源的利用程度相对较低。局部地区地下水过度开采。随着达茂经济社会的快速发展，需水量急剧增长，各水源地范围内地下水开采井不断增加。全旗共有机电井4825眼，其中规模以上机电井3830眼，规模以下机电井995眼，主要分布在南部乡镇以及沿河水源富集易采区。目前地下水开利用量占水资源总量的85.19%，由于地下水开采井布设缺乏科学规划，统一布局，取水相互干扰，上下游争水，进而导致局部地区地下水过度开采严重，部分地区地下水埋深超过250m，甚至超过300m，形成严重地下水漏斗。水生态退化水土流失严重。全旗除汛期泄洪外，基本无地表径流，部分河流水生态系统退化，生境脆弱。雨季雨水集中，受地形条件及地表植被覆盖率低限制，汛期短时形成较强地表径流，造成水土流失。湿地生态功能退化明显。与2015年相比，2020年湿地面积减少18.78%，除查干哈达苏木湿地有增加外，其他各地区湿地均明显减少，其中明安镇湿地面积减少区域最多，五年间共减少5647.78公顷。自然湿地不断遭受自然及农业种植等生产生活的干扰和影响，引起了湿地生态功能受损，净化能力减弱，调蓄功能下降，生物多样性降低，局部地区也出现生态环境恶化现象。如腾格淖尔、艾不盖河等自然湿地，均出现面积减小、功能减弱等问题，湿地生态系统的功能维持急需解决。

（三）森林资源匮乏，生态系统稳定性弱。森林资源匮乏。2020年达茂联合旗林地总面积34048.58公顷，占全旗面积的1.95%，主要分布在石宝镇、乌克忽洞镇、西河乡和小文公乡等区域。种类以灌木林地为主，乔木林地和其他林地为辅的空间分布格局。近年来得益于实施的退耕还林工程，一些耕地等别较低、分布较为分散的旱地及水浇地恢复为林地，恢复林地资源约8162.01公顷，新增林地主要为灌木林等。与“十三五”相比，各乡镇的林地资源均有所增加，但从全旗来看，林地总面积仅占全旗国土面积的1.95%，林地资源仍然比较匮乏。生态系统稳定性弱。受干旱气候影响，森林生态系统稳定性难以保障，同时虽然林地资源整体呈稳定增长趋势，但林地仍存在林种、树种结构不合理等问题。人工林多，中幼林多，成熟林少，受耕地侵占林地、违规放牧等影响，以及森林生态系统结构受损的影响，森林生态系统稳定性不足。

（四）采矿用地增幅较快，水土流失多发。采矿用地增幅较快。2020年采矿用地比2015年增加4541.31公顷，增幅为 563.81%。约5054.63公顷的其他地类被占用为采矿用地，主要被占用的地类为天然牧草地（3492.72公顷）、其他草地（789.04公顷）、裸地（433.68公顷）、内陆滩涂（144.48公顷）。矿山开采破坏了大量地表植被，对地表形态、生物种群以及浅部地层造成直接损毁。废弃矿山点多面广。全旗无主、废弃矿山点多面广，规模多为小型，开采方式基本为露天开采，其中分布在百灵庙镇14家、石宝镇9家、乌克镇9家、希拉穆仁镇2家、小文公乡6家、达尔汗苏木5家、西河乡7家、巴音花镇4家、巴音敖包苏木10家、明安镇6家、满都拉镇1家、公路沿线取土7家。虽然废弃矿山面积占全旗面积比例不大，但呈点状广泛分布在全旗，部分分布在生态保护红线内，对本就脆弱的草原生态系统造成了较大的扰动，对区域生态安全造成巨大威胁。水土流失问题突出。根据《全国水土保持规划》“国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果”，达茂联合旗位于“阴山北麓国家级水土流失重点预防区”，且长期进行矿产开采而产生的大型矿坑，在地表水与地下水作用，加上地质结构变化，边坡岩体性质，同时气候干燥，温差变化大，风多且大，雨水集中，草场过渡放牧等自然及人为各方面原因，极易造成水土流失。现阶段仍有大面积水土流失区域未得到集中治理，亟待加大整治力度。根据《包头达茂巴润工业园区环境影响区域评估报告》（2022年2月），西部巴音杭盖草原，土壤侵蚀既有风蚀又有水蚀，风蚀为主，整个达茂联合旗风蚀占比较小，以水蚀为主。原始地表土壤侵蚀模数在200～8000吨/平方公里之间，属于土壤侵蚀严重区。植被稀疏，土壤风蚀模数在1000～5000吨/平方公里，属于中、强度侵蚀，土壤侵蚀面积总计775.5平方公里， 占全旗总面积的4.45%。绿色矿山建设急需推进。矿产资源规划开采区占地面积大，而且主要分布在荒漠草原地区。规划开采区所在区域年降水量少，植被覆盖度低，生态脆弱性显著，抗扰动能力差。截至2020年底，全旗共设置采矿权73个，矿山企业69家，目前仅完成绿色矿山建设12家。矿产资源开发可能对本就脆弱的生态系统造成严重的生态破坏，绿色矿山建设急需加快推进。

废弃矿山分布图

二、农牧空间生态问题诊断

（一）农牧交错带生态脆弱性突出。农耕区与草原牧区相连接的半干旱生态过渡带，是农业生产边际地带和生态脆弱带。一方面受粉砂颗粒的土地性质的影响，土质松软，抗干扰能力低，另一方面，人口增长过快,土地开垦等对土地的不合理利用，人地矛盾突出，水土流失加剧，使得本就脆弱的生态系统敏感性加剧。

（二）耕地质量等级低，生态系统脆弱。达茂联合旗耕地数量少质量等别低，全部为12等和13等的中低等地，总面积775.50平方公里，其中12等级耕地235.80平方公里，占比 30.4%，13等地面积539.70平方公里，占总面积的69.6%。12 等地分布比较分散，主要分布在乌克忽洞镇、石宝镇，在西河乡、巴音花镇、巴音敖包苏木、满都拉镇等都有少量分布。13等地分布比较集中，主要分布在南部农牧交错带的乌克忽洞镇、石宝镇、西河乡和小文公乡水土条件相对较好的地区，但受灌溉农业设施不完善的影响，南部有限的耕地资源面临着盐碱化的风险。

（三）土地节约集约利用水平较低。长期以来形成了粗放用地的习惯，经济发展与建设用地变化匹配程度分布不均；农村居民点分布无序，沿着低等级道路及河流、耕地分布的现象比较明显，根据《土地资源节约集约利用研究》，2019年农村人均用地221.97平方米，远高于国家标准（人均150平方米）。土地资源没能得到充分、有效利用。农村人口与建设用地的节约集约利用有待提高。

土地等级分布图

三、城镇空间生态问题诊断

（一）生态系统完整性和连通性有待提升。自然因素及城镇建设、农业生产及工矿活动等人类活动造成自然生态系统连通性下降，重要物种生境受损，生境间连通性降低，生物多样性保护系统性不足，部分城镇绿地空间分布不均，城镇空间生态网络连通性受阻，河湖水系生态连通性有待进一步提升。

（二）城镇生态宜居度有待提高。以旗驻地为主体的发展模式，推动园区的快速建设和经济水平进一步提高，但由于缺乏整体统筹，在开发建设过程中，园区布局比较分散，工业用地效率不高，城镇绿地体系不够完善。2020年人均公园绿地面积为13.6平方米，与包头市15.34平方米，与自治区19.85平方米相比，仍存在一定差距，城镇绿地不足，削弱了生态宜居的城镇空间环境。

四、三类空间相邻或冲突区域生态问题分析

（一）生态保护红线内存在历史遗留矿山。达茂联合旗生态保护红线内废弃矿山104.42公顷，占废弃矿山总面积（892 公顷）的11.7%，废弃矿山主要分布在满都拉镇、巴音花镇、明安镇和达尔汗苏木。

生态保护红线内废弃矿山分布情况

（二）开发与保护矛盾并存。目前空间冲突问题，主要表现在城镇空间与农牧空间的冲突，主要体现在百灵庙主城区及希拉穆仁镇等建设及旅游开发用地也不断向外围农牧区扩张。耕地开发与草原生态保护。生态保护重要区内约有耕地 21802.11公顷，占全旗耕地总面积的24.48%；其中乌克忽洞镇在生态重要区内耕地面积最大，达到6212.62公顷，占生态重要区内耕地面积的28.50%；其次是小文公乡、石宝镇、西河乡、百灵庙，4个乡镇在生态重要区内耕地面积占生态极重要区耕地总面积的50.36%；查干哈达苏木生态重要区内耕地面积最小，仅170.97公顷。中温带半干旱大陆性气候带内，耕地生态系统脆弱，耕地的翻种耕作容易引起的水土流失、草地沙化，不利于草原的恢复。建设用地开发与生态保护。生态保护重要区内约有建设用地（不包括水工建筑和空闲地）7739.22公顷，占现状建设用地总量的34.75%。从总体分布上看，巴音敖包苏木在生态保护极重要区内建设用地面积最大，达2102.03公顷，占冲突总面积的 27.16%；其次是希拉穆仁镇、百灵庙镇、巴音花镇、满都拉镇。从用地类型看，冲突用地类型主要表现为生态保护重要区内工矿用地、住宅用地和交通运输用地。其中， 工矿用地在生态保护重要区内面积最大，面积为3200.54公顷，占冲突总面积的41.35%。村庄用地与生态保护。村庄用地（包括农村住宅用地和村庄道路用地）在生态保护重要区内面积为4146.50公顷，其中明安镇、巴音敖包苏木、查干哈达苏木、希拉穆仁镇四个苏木乡镇村庄用地在生态保护重要区的分布面积较大，约占生态保护重要区内村庄面积的58.02%。

五、中长期生态安全趋势

（一）水资源发展与保护平衡分析。根据《达茂联合旗国土空间总体规划（2021—2035）》，2025年、2035年达茂联合旗需水量为0.68亿、0.73亿立方米，目前可供水量为0.6734亿立方米。水资源供给量不能满足未来发展需求，2025年、2035年分别有66万、566万立方米供水缺口。

（二）土地资源发展与保护平衡分析

1.土地资源供需分析。2020年耕地面积89051.85 公顷，可满足耕地保有量（《达茂联合旗国土空间总体规划（2021—2035）》）指标 88624 公顷要求。林地面积 34048.58公顷，可满足2035 年33361 公顷林地保有量要求；湿地面积27298.11公顷，可满足2035年20704公顷湿地指标要求；建设用地面积 22292.96公顷，可满足2035年17880公顷建设用地面积要求；根据国土空间规划数据2020年基本草原面积4808.66公顷，符合 2035年基本草原要求。据节约集约用地潜力估算分析，节约集约用地潜力总规模是3961.7公顷，其中城镇建设用地3080.37公顷，占节约集约利用总潜力规模的77.75%；农村居民点881.33 公顷， 占总潜力规模的22.25% 。林地、耕地、湿地、建设用地均可满足中远期国土空间规划需求，因此，节约集约用地潜力、历史遗留矿山、在采矿山边开采边治理出的土地，均可恢复成草地等生态用地。

2.土地资源分析。根据《达茂联合旗国土空间总体规划（2021—2035）》，通过城镇改造，基本上城镇所释放潜力可全部用来满足城镇建设需求，随着城镇化进程的加快，“城镇圈”范围的加大，非建制镇变成建制镇，农村居民点减少，结合达茂联合旗的经济水平及村镇建设的实际情况，到2035年农村居民点减少所释放潜力规模可满足城镇建设用地增加的需要。

第三章 总体要求

## 第一节 指导思想与规划定位

一、指导思想

深入贯彻习近平生态文明思想，遵循生态系统演替规律和内在机理，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识为主线，以筑牢我国北方重要生态安全屏障、提升生态系统服务功能、缓解水资源供需矛盾为目标，按照保证生态安全、突出生态功能、兼顾生态景观的次序，以统筹山水林田湖草沙一体化保护修复为主线，以系统解决重要生态问题为导向，合理划定国土空间生态修复区域，科学布局和分时序组织实施重要生态系统保护修复工程，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统修复，全方位、全地域、全过程加强生态环境保护，提升生态系统质量和稳定性，助力国土空间格局优化，服务达茂联合旗生态文明建设和高质量发展。

二、规划定位

紧紧围绕“把内蒙古建设成为我国北方重要生态安全屏障、祖国北疆安全稳定屏障，建设国家重要能源和战略资源基地、国家重要农畜产品生产基地，打造我国向北开放重要桥头堡”的“两个屏障”“两个基地”和“一个桥头堡”的战略定位，以矿业高质量发展为中心，以生态优先绿色发展为导向，以碳达峰碳中和林草碳汇（包头）试验区为契机，努力把达茂联合旗建设成包头市碳达峰碳中和林草碳汇试验区达茂联合旗先行区。

## 第二节 基本原则

一、坚持保护优先,自然恢复为主

牢固树立绿水青山就是金山银山理念，尊重自然、顺应自然、保护自然。生态保护和修复的重点由人工修复为主向自然恢复为主转变，实施顺应自然的封育、围栏、休牧轮牧等措施，充分发挥生态系统自我恢复能力,减少人为因素对自然生态系统的干预。

二、坚持问题导向,突出重点难点

立足本市自然地理格局和生态系统状况，准确识别突出生态问题，合理确定规划目标，聚焦重点流域、重点区域、重点生态功能区，明确需要解决的重大问题和重点任务，针对黄河流域生态系统退化、生态功能受损、生态问题突出等问题，因地制宜开展生态保护修复工作，提高修复措施的科学性、针对性和可行性。

- 三、坚持科学治理,推进综合施策

- 遵循生态系统演替规律和内在机理，统筹山水林田湖草沙一体化保护修复，妥善处理好保护与发展、整体和局部、长远和当前的关系。坚持以水定城、以水定畜、量水而行， 宜草则草、宜耕则耕、宜林则林、宜灌则灌、宜湿则湿、宜荒则荒。因地制宜、实事求是，科学制定自然恢复、保护、修复等措施。

- 四、坚持改革创新,完善建管机制

- 实事求是，量力而行，积极拓宽保护修复资金筹措渠道，鼓励公众和社会组织参与，形成多元化的投融资模式，探索生态保护补偿新机制。创新国土空间生态修复的组织、实施、考核、激励等机制和适应性生态管理模式。构建政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的生态修复体系，完善构建长效的实施保障机制。

## 第三节 规划范围和期限

一、规划范围

规划范围为达茂联合旗7镇、2乡、3苏木，分别是满都拉镇、巴音花镇、明安镇、百灵镇、乌克忽洞镇、石宝镇、希拉穆仁镇、西河乡、小文公乡、查干哈达苏木、巴音敖包苏木、达尔汗苏木，总面积17426.07平方公里。

- 规划期限

- 本次规划期限为2021年至2035年，规划基准年为2020年，近期明确至2025年规划建设的重点任务和计划，远期明确到2035年的全旗生态保护修复总体布局及框架。

## 第四节 目标愿景

一、总体目标

生态建设总体布局更加优化，生态系统稳定性不断增强，以北部草原生态系统服务功能全面提升，全旗生态环境实现根本好转，城镇更加宜居宜业宜乐宜游。草原、湿地、森林等生态功能得到大幅提升，碳排放达峰后稳中有降，资源节约集约利用水平显著提高，采矿、采石废弃地得到综合整治，生态涵养、水土保持功能显著增强，草原植被覆盖度大幅提升，防风固沙生态安全屏障全面构筑，建设全市美丽宜居的后花园。

二、阶段目标

到2025年，生态系统保护和修复工作全面启动。生态服务功能增强，生态环境质量改善。水土流失和荒漠化得到有效控制，草原面积保持稳定，草原植被得到恢复。草原综合植被盖度达到38%左右；在水土流失、土地荒漠化等方面得到明显改善。率先建成碳达峰碳中和林草碳汇（包头）试验区达茂联合旗先行区，建成国家生态文明建设示范区。

到2035年，生态系统保护和修复工作完善阶段。全旗生态环境质量根本好转，生态系统步入良性循环，节约资源和保护生态环境的空间格局，走出一条符合战略定位、体现达茂特色，以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，生态环境高质量发展目标基本实现。建成包头市稳固的北方生态安全屏障，全市美丽宜居的后花园。

## 第五节 规划指标

为稳妥有序的推进国土空间生态修复工作，促进生态系统全面提升，以山水林田湖草沙一体化保护修复为主线，立足达茂联合旗旗情，结合《内蒙古自治区盟市国土空间生态修复规划编制指南（试行）》指标要求，并与《内蒙古自治区国土空间生态修复规划（2021 —2035 年）》《达茂旗国土空间总体规划（2021 —2035 年）》《达茂旗“十四五”生态环境保护规划》等相关规划相结合，坚持上下衔接、简明适用、定性与定量相结合的原则，构建生态质量类、修复治理类两类7项指标体系。

国土空间生态修复规划指标体系表

| 序号 | 类型 | 名称 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 单位 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态质量类 | 森林覆盖率 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | % | 约束性 | 林草局 |
| 2 |  | 草原综合植被盖度 | 30.1 | 32 | 33 | 34 | % | 预期性 | 十四五 |
| 3 |  | 湿地保护率 | - | 45.77 | 46.04 | 46.25 | % | 预期性 | - |
| 4 |  | 水土保持率 | 47.1 | 53 | 59 | 64.9 | % | 预期性 | 市生态修复规划 |
| 5 | 修复治理类 | 历史遗留矿山综合治理率 | - | 100（重要道路 沿线） | 100 | 100 | % | 预期性 | 满足自治区要求 |
| 6 |  | 退化草原修复治理面积 | - | 74 | 3747 | 3167 | 平方 公里 | 预期性 | - |
| 7 |  | 退化耕地修复面积（平方公里） | - | 150 | 200 | 253.6 | 平方公里 | 预期性 | - |

# 第四章 总体布局

## 第一节 国土空间生态保护修复格局

一、构建生态保护修复总体格局

依据生态系统服务功能重要性、生态系统脆弱性、生态安全格局和生态问题评估结果，遵循山水林田湖草沙生命共同体理念，围绕筑牢祖国北疆重要生态安全屏障、提升生态系统服务功能的总体目标,进一步筑牢北部草原防风固沙生态屏障、农牧交错带生态屏障，集聚提升沿黄生态保护修复带，统筹全域国土空间生态修复任务，构建蓝绿生态保护体系，形成“两屏五廊多网多点四中心”国土空间生态保护格局。两屏：北部草原荒漠生态保护屏障和南部农牧交错带生态保护屏障。北部草原生态屏障是我国北方防风固沙带重要的组成部分，严格执行基本草原保护、草畜平衡和禁牧休牧轮牧制度，提升草原生态系统功能，保障防风固沙、生物多样性维护以及水土保持生态服务功能，推动草原畜牧业转型升级，守护生态安全。南部农牧交错带生态保护屏障是国家西鄂尔多斯-阴山贺兰山生物多样性优先区的重要组成部分，是大青山-乌拉山生态屏障的北部边缘地带，是大青山-乌拉山生态屏障的缓冲地带，是跨行政区共享共建共保的重要组成部分。大力开展农牧交错带生态功能保护，通过南部农牧交错带生态保护屏障的保护和建设，稳固达茂南部农牧交错带这一生态脆弱地带特殊生态过渡带的生态功能，可有力保障大青山-乌拉山森林生态系统建设，保护大青山-乌拉山生态系统完整性，完善野生动植物保护及自然保护地体系建设，确保大青山-乌拉山水源涵养、水土保持、碳汇及生物多样性维持等生态功能的维护。五廊：指以艾不盖河流为核心构成自南向北的生态廊道和开令河生态廊道，重点进行生态保育，提升水土保持与生物多样性联通的生态服务功能。以包满铁路、G331、G335交通干线为核心，构建纵横交错的绿色生态廊道建设。五廊以重点河流水系、交通廊道、 自然保护地体系串联形成的蓝绿生态廊道体系。充分利用现有河流水系、湿地、草原等自然和半自然要素，构建由生物迁徙廊道、河流及缓冲带、生态基础设施等类型组成的“通山达水”生态廊道体系，连接重要的生态源地以及重要野生动植物生境，促进物种迁徙和基因交流，防止自然景观破碎化、保护区域孤岛化，增加生态连通性。多网：是以艾不盖河、开令河主要支流及塔尔洪河等河流为核心，同生态节点、生态廊道、区域道路支线绿道共同组成的生态网络，生态网络是连接生态节点和生态廊道的重要组成部分，可以更好的维持生态资源的流动、保护自然景观和资源，有利于构建多种生态功能复合的生态系统。多点：重要湖泊湿地、生态极重要区域等为主的“点”状区域。针对国土空间受损及需要保护的重点区域，构筑集草原、河流、湖泊、湿地于一体，覆盖生态、农牧和城镇空间的全域生态修复体系。四中心：是以腾格淖尔自治区级湿地公园、何日淖尔-好莱胡同自治区级湿地公园、巴音杭盖自治区级自然保护区、希拉穆仁风景名胜区为中心的自然保护地系统，以维护生态系统的多样性和保护生态系统的完整性。

国土空间生态保护格局图

二、保障生态空间生态安全

坚持生态保护和自然修复为主，针对全旗生态空间，统筹开展山水林田湖草沙系统修复，促进生态产品价值实现与转化，保障生态安全，实现生态质量持续改善、生态系统服务功能显著提升、生态系统稳定性明显增强、自然生态系统良性循环。严守生态保护红线，加强生态空间管控与保护修复。严格生态空间用途管控，从严控制生态空间转为城镇空间和农业空间，禁止生态保护红线内空间违法转为城镇空间和农业空间；严守生态保护红线，加强生态保护红线与自然保护地生态管理；实施生态保护红线保护与修复，优先保护良好生态系统和重要物种栖息地，建立和完善生态廊道，提高生态系统完整性和连通性，合理修复生态保护红线内受损区域，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态功能不降低，面积不减少，性质不改变。提升森林生态系统碳汇能力，强化生物多样性保护。强化农田林网、公益林管护、退化林修复，生态公益林保护，精准提升森林质量，保障森林生态系统安全。完善防护林、交通干道防护林体系布局，构建多树种、多层次、多功能的防护林体系。确保森林资源得到全面有效保护。协调草原生态和生产功能，提升草原碳汇能力。尊重自然和经济规律协调北部草原生态屏障建设与畜牧业发展，平衡农田生态系统与草地生态系统，正确处理生态建设与经济社会发展、草原保护与合理利用的关系。依托生态文明建设示范区，加强草原治理，修复草原生态系统，提升退牧还草还湿效益，保护草地生态系统完整性。依法实行草畜平衡制度和禁牧休牧轮牧制度，建立基本草原生补偿长效机制，增强多渠道基本草原建设投入机制，提升草原防风固沙、碳汇等生态系统服务功能。强化重点区域水生态保护与恢复，涵养地下水源。持续改善河湖水质。加大河湖水系保护，强化河湖水系连通性，开展艾不盖河、开令河、塔尔洪河等河流及其支流水系畅通工程建设，细化延展中小水系廊道，恢复河道生态多样性。加强集中饮用水水源保护区和腾格淖尔、黄花滩水库、青龙湾水库、哈日淖日重要湖库保护，严格控制新建、改建、扩建与该区域保护无关的工程。注重雨水收集和回收利用，切实增加地下水补给量，涵养地下水源。推进河湖湿地水生态治理，提升水土保持能力。重点打造腾格淖尔自治区级湿地公园，打造沿农牧交错带生态优先、绿色发展的示范区，发挥河湖水系与湿地对生态源地的串联裙带作用。优化生态极重要区重要生态空间。积极腾退受侵占的生态区域，大力保护修复沿河环湖库湿地生态系统，加快腾格淖尔湿地，艾不盖河、塔尔洪河经过城区河流湿地的保护和修复，逐步恢复滨水湿地植物群落和生物栖息地，为野生动植物提供栖息空间，加强湿地生物多样性和生态系统稳定性，推进河湖湿地水土保持能力提升。加强矿山生态恢复和治理，推进矿产资源节约与综合利用。持续开展露天矿山专项整治行动，对污染治理仍不规范的露天矿山，依法予以关闭。对责任主体消失的历史遗留露天矿山，做好生态修复。加强矿产资源节约与综合利用，推进矿山规模化集约化开采。梯次推进绿色矿山建设进程，新建矿山全部达到绿色矿山建设标准，生产矿山按照绿色矿山建设标准加快改造升级，限期达到绿色矿山建设标准。加强采矿用地生态恢复、利用。通过土地复垦和植被恢复的方式来进行生态恢复，选择恢复适宜本地生长的草地、湿地及多种用途相结合的生态工程，在改善生态环境的同时提高土地利用率。

三、强化农牧空间生态功能

科学谋划农牧空间生态保护与修复格局，差异化推进退化农田与牧草地生态修复、农牧交错带综合治理和土地综合整治，稳步提耕地和牧草地质量，改善农村牧区人居环境，促进农牧资源高效利用和生态功能全面提升，基本形成环境良好、生产高效、生态宜居的农牧空间绿色发展新格局。加强耕地保护和质量提升，开展退化农田生态修复。严格保护永久基本农田，有序推进布局分散的低质量耕地还林还草还湿，优化农用地空间布局，在农田集中连片区，加强农业节水灌溉工程建设，开展农田防护林、生态冲带等农田绿色基础设施建设，着力打造节水农业示范区，形成以西河乡、乌克忽洞镇、石宝镇、小文公乡为中心的节水灌溉农业区。稳步提高耕地质量，耕作区南部边缘地带通过营造农田防护林网和防沙林带、退耕还林还草、粮草结合耕作等措施，改良土壤结构，增加土壤有机质，增强土壤抗蚀力，控制沙化，逐步恢复土地生产潜力。强化牧业空间草畜平衡，提升生态保护与修复系统性。加强牧草地自然恢复和生态管护，落实草原草畜平衡措施，严格控制草原载畜量，实施划区轮牧、休牧、季节性放牧以及封育等措施，促进草原资源永续利用。依托明安镇、查干哈达苏木、达尔汗苏木牧区，建设中部草原畜牧业发展带，鼓励发展以草原牧业为主的标准化现代生态家庭牧场和联合牧场，促进饲草产业发展打造集约化、标准化的有机牛羊肉基地、现代生态家庭牧场。有序推进土地综合整治，建设生态宜居美丽乡村。全面推进农村居民点废弃、闲置和低效土地整治，有序推进农村居民点“空心化”综合整治，改善农村人居环境，建设生态宜居美丽乡村；在矿山开采集中区的巴音敖包苏木、百灵庙镇、希拉穆仁镇城镇扩展区、重要生态功能区、矿山生态环境集中治理区、农村居民点散乱集中治理区，积极探索全域国土综合整治，整体推进农用地整理、建设用地整理、乡村生态保护修复和乡村文化景观保护，优化生产、生活、生态空间格局，促进耕地保护和土地节约集约利用促进乡村振兴。

四、提升城镇空间生态品质

立足资源环境承载力实际，优化城镇边缘生态缓冲区，修复城镇内部生态系统，强化蓝绿空间的保护和修复，疏浚畅通活化水脉，提高城镇绿地的质量和功能，优化生态空间格局，减少城镇土地利用效率低下、城镇布局分散、推进自然生态系统与城镇的融合共生，打造城镇生态韧性强、人居生态品质高、人与自然和谐共生的生态新城。加强城镇空间蓝带绿网修复与保护。统筹城镇道路绿化带、湿地公园、河湖水体等生态用地建设，充分利用城镇拆违腾退地、边角地、废弃地、闲置地以及道路两旁等绿化空间，见缝插绿，优化街区生态，增加小微绿地，拓展城镇绿色生态空间，提高人均公园绿地面积和建成区绿化覆盖率，提高城镇公园绿地服务半径覆盖率，提高城镇土地利用效率，优化城镇布局。强化城镇空间河道生态岸线、河流道修复，构筑生态驳岸，努力恢复原有河湖水系连通，推进绿色低碳的城镇蓝带绿网一体化修复与保护。有序推进城镇边缘生态冲区建设。加强生态环境、水资源约束和城镇开发边界管控，针对不同城镇边缘空间特征，统筹城镇边缘草地、农田和水体等土地利用类型，有序推进功能明确、完整的生态缓冲区域建设与优化；推动城镇建设与自然环境融合，顺应原有地形地貌，保持山水脉络和自然风貌，保护修复河湖缓冲带及河流自然弯曲度；构建城镇重要交通干线两侧缓冲空间，严格控制城镇周边矿山开采，推进矿山和受损山体生态修复。统筹提升城镇空间生态韧性与品质。立足水资源约束条件，优化城镇绿地植被配置，提升绿地质量和绿色基础设施水平，优化城镇生态用地布局，开展城镇空间生态用地提质增效行动，支撑绿色生态和低碳城镇建设。统筹布局中心城、镇、苏木、乡、嘎查村基础设施和公共服务设施，形成多层级联动、多节点互动的差异化发展方式，提高城镇村综合承载能力，引导城镇逐步开展城镇更新行动，实施城镇生态修复和功能完善工程，推进海绵城镇建设，提高雨水收集能力和利用效率，改善城镇人居环境质量。

## 第二节 生态保护修复分区

一、生态保护修复一级分区

贯彻落实“山水林田湖草沙生命共同体”理念，依据流域整体性和生态系统功能性，明确区域内各生态系统要素之间的相互关系，确定产生生态环境问题的关键环节，突出生态功能重要区域和生态脆弱敏感区域，最终确定将全旗划分为5大生态保护修复片区，分别为北部草原荒漠生态修复封育区、西部草原矿山生态修复区、中部人居环境整治区、东部草原生态修复保育区以及南部农牧交错带生态修复区。并根据各分区存在的主要问题，明确各区生态修复主攻方向和重点实施区域。

生态保护修复一级分区布局图

（一）北部草原荒漠生态修复封育区。区域范围。北部草原荒漠生态修复封育区主要位于北部，包含荒漠草原生态修复培育区和荒漠草原生态封育区两个二级分区。本区域范围为满都拉镇、巴音花镇北部地区、查干哈达苏木北部地区，总面积为5532.63平方千米，其中北部草原荒漠生态修复封育区2948.22平方千米，荒漠草原生态封育区面积 2597.71平方千米。自然生态状况。本区域地貌类型主要为波状高平原、低山丘陵以及艾不盖河等内陆河流形成了河滩和冲积平原。主要植被类型为草原化荒漠，荒漠化草原和草原化荒漠，年降水量约 175mm，平均气温为4.7℃,主要河流有艾不盖河、开令河、乌兰索木河、乌拉额热格河等，区内分布有哈日淖尔自治区级湿地公园、好莱呼同自治区级湿地公园、腾格淖尔自治区级湿地公园，该区域在沙漠化控制以及生物多样性维持方面发挥中等重要的生态服务功能。

存在生态问题。一是草原退化问题严重，由于该区域降水少，气温低，草生产能力不高，草地资源以荒漠草原为主，草场质量中等偏低，生态环境脆弱，干旱、荒漠化草原中退化、沙化现象较为严重，造成多数草场都有程度不同的退化。二是草原鼠虫害常发，区域草原植被退化严重。鼠虫危害尚未从根本上得到有效控制。草原鼠虫灾害的发生，对草原植被产生了极大的破坏，对草原生态系统和畜牧业可持续发展构成严重威胁。三是历史遗留矿产较多。满都拉镇铁矿储量丰富，由于缺乏科学管理，盲目开采，存在大量历史遗留矿产开采迹地，废弃矿渣乱堆乱放，造成本已脆弱的草地植被破坏，进一步加剧了局地草原退化，生态环境修复尤为迫切。

生态修复主攻方向。保护修复主攻方向：本区主要采取保育保护、自然修复、辅助修复相结合的修复策略。重点开展退化草场修复，以自然恢复为主，对退化草场进行整体性抚育，加强区域轮牧、禁牧力度，加强草原保护、沙化治理和鼠虫害防治，提高草地质量，维护草原生态系统稳定性，提高区域内草地防灾减灾能力。

（二）南部农牧交错带生态修复区。区域范围。南部农牧交错带生态修复区包含生态农牧修复示范区和草原旅游生态修复示范区两个二级分区。本区域范围包括：西河乡、乌克忽洞镇、石宝镇、小文公乡，希拉穆仁镇。其中西河乡、乌克忽洞镇、石宝镇、小文公乡以农牧业为主，人口较为集中，是耕地、基本农田和林业集中区；希拉穆仁镇以希拉穆仁草原生态旅游为主，区域总面积约3499.51平方千米，其中生态农牧修复示范区面积2350.72平方千米，草原旅游生态修复示范区面积1148.79平方千米。自然生态状况。生态状况为：本区域与大青山相连，地势南高北低。季节性河流较多。年均气温6℃,年均降水310-260mm；该区域包含多条内陆河支流，主要有艾不盖河、塔尔洪河等河流以及清龙湾水库等。区内主要有希拉穆仁风景名胜区等生态资源。此区域在农牧业生产和提供生态系统产品方面具有重要生态服务功能，且在水源涵养与水文调节、生物多样性维持方面发挥着中等重要的生态服务功能。

存在生态问题。一是区域水生态系统脆弱。该区域位于南部，为全旗人口较为集聚区，但区域内基础设施建设普遍滞后。同时，由于部分河道多年未经治理，河道淤塞、萎缩现象较普遍存在，河道岸线遭受侵占，岸线破坏严重，给区域水生态修复造成较大障碍。经现场调查，修复单元内主要河道均存在不同程度的污染，艾不盖河、塔尔洪河部分河段存在较多污水直接排放现象，尤其在枯水期，遇上雨季河流水量短时间内剧增，造成部分河流水质较差。二是湿地退化风险较大。南部农牧交错带为最重要的水源地，也是重要的生态屏障，对于维护达茂联合旗生态平衡、保障生态安全具有重要意义。南部农牧交错带作为达茂联合旗人口较为集聚的地区，区域内社会经济快速发展，旅游等活动造成的湿地被侵占现象不断出现，湿地面积不断萎缩。三是农用地盐碱化潜在风险大。南部石宝镇、西河乡、乌克忽洞乡、小文公乡为基本农田集中分布区，由于长期超采地下水浇灌，三个乡镇苏木区的耕地面临盐碱化风险，盐碱化风险集中区主要分布在离河道较近、地势低洼的地方。

生态修复主攻方向。重点开展水生态修复及湿地生态系统保护修复等工程，推进农牧集聚区人居环境综合整治工作，加大历史遗留矿产整治力度，逐步恢复区域内水生态系统。加大农田林网建设，积极有效涵养水源，进行淤地坝建设，增加水土保持功能，农田沟谷雨季地表水蓄积涵养能力，减少地下水开采量，提高农牧交错带生态涵养功能。

- （三）西部草原矿山生态修复区。区域范围。该区域主要位于西部，包括明安镇及巴音花镇南部，总面积为2937.26平方公里平方千米。自然生态状况。本区域地貌类型主要为波状高平原、低山丘陵以及开令河及其支流等内陆河流形成了河滩和冲积平原。主要河流为艾不盖河及其支流等，区内分布有伊和淖日湖，该区域在沙漠化控制以及水土流失等方面发挥及其重要的生态服务功能。

存在生态问题。一是草原退化问题突出。由于该区域降水少，气温低，草生产能力不高，草场质量中等偏低，草地资源以荒漠草原为主，生态环境较为脆弱。二是历史遗留矿山较多。明安镇铁矿储量丰富，由于缺乏科学管理，存在大量历史遗留矿产开采迹地，废弃矿渣乱堆乱放，造成本已脆弱的草地植被破坏，水土流失风险大，生态环境修复尤为迫切。

生态修复主攻方向。针对区域人口密度小，历史遗留矿山分布较多，应优先加大巴音杭盖自然保护区生态资源调查监测，对保护区内历史遗留矿山，采取自然恢复为主、人工干预为辅的方式，必要时进行必要的局部生态保护修复。逐步完成整个区域历史遗留矿山的生态修复，消除矿山地质灾害隐患，恢复破坏的草原植被，减少水土流失。

（四）东部草原生态修复保育区。区域范围。包括达尔汗苏木全部及巴音敖包苏木东部地区，是生态极重要区域之一，区域内主要河流为艾不盖河及其支流，总面积约2364.83平方千米。自然生态状况。本区处于半干旱大陆性气候带，年均气温 3-5℃,年降水量 300-375mm，地貌类型以平原和丘陵为主，植被类型主要为荒漠草原，该区域主要为艾不盖河下游河段。

存在生态问题。草原退化问题突出。该区域降水少，气温低，草生产能力不高，草场质量中等偏低，草地资源以荒漠草原为主，生态环境较为脆弱。

生态修复主攻方向。本区域主要为荒漠化草原生态脆弱的生态保护红线区，少量历史遗留矿山。这一区域人口密度小，零星分布少量历史遗留矿山，应优先加大生态保护红线内历史遗留矿区生态修复工作，重点加强草原封育保护，开展全域历史遗留矿山生态修复，提高草地质量，维护草原生态系统稳定性。

（五）中部人居环境整治区。区域范围。包括荒漠草原生态修复区（Ⅴ-1）和城镇生态优化综合修复区（Ⅴ-2）两个二级分区。本区域范围包括：查干哈达苏木西南部、巴音敖包苏木、巴音花镇东北南部地区及百灵庙镇，总面积约3091.83平方千米，其中荒漠草原生态修复区面积1182.73平方千米，城镇生态优化修复区面积1911.10平方千米。自然生态状况。本区域地貌类型以平原为主，局部地区分布有牧场草原，属于为风蚀沙化区。年均气温 3.0-6.0℃,年降水量 257-281mm，主要有艾不盖河上游及其支流、塔尔洪河下游及其支流以及黄花滩水库。植被类型主要为半干旱草原，个别地区在草甸草原植被条件下发育着草甸土，区内分布有生态重要区。此区域水源涵养、水土保持以及气候调节方面发挥着重要的生态服务功能。

存在生态问题。一是生态系统完整性和连通性有待提升。自然因素及城镇建设、农业生产及工矿活动等人类活动造成自然生态系统连通性下降，部分城镇绿地空间分布不均，城镇空间生态网络连通性受阻。二是城镇生态宜居度有待提高。以旗为主体的发展模式，推动园区的快速建设和经济水平进一步提高，但由于缺乏整体统筹，在开发建设过程中，园区布局比较分散，工业用地效率不高，城镇绿地体系不够完善。三是矿山生态环境问题突出。城镇周边存在不少历史遗留矿山，给城镇生态环境造成一定压力。

生态修复主攻方向。进行河道疏浚，提升城镇内部生态连通性。开展退化林草地修复工程，建设城镇开发边界与生态空间之间的防护林，提升城镇的生态功能和生态品位。本区主要采取辅助修复、生态重塑、综合整治相结合的修复策略。主要区域内巴音敖包苏木、百灵庙镇开展露天废弃矿山废渣堆、消除历史矿区遗留问题。

二、生态保护修复二级分区

在一级分区的基础上，针对同一分区内生态问题的严重程度、集中分布情况，进行二次分区，其中北部草原荒漠生态修复封育区划分为荒漠草原生态培育区（I-1）和草原荒漠生态封育区（I-2）两个二级分区。南部农牧交错带生态修复区划分为生态农牧修复示范区（-1）和草原生态修复示范区（Ⅱ-2）两个二级分区。中部人居环境整治区划分为荒漠草原生态修复区（V-1）和城镇生态修复优化区（V-2）两个二级分区。

生态保护修复二级分区布局图

（一）北部草原荒漠生态修复封育区二级分区。Ⅰ-1 荒漠草原生态培育区。该区域位于生态保护极重要区，该区域内降水量极低，草原沙化风险大，应加强草原的生态保育，继续实施禁牧政策的同时，人工辅助草原恢复。应优先加大生态极重要区内历史遗留矿区生态保护，重点加强草原封育保护。该区域严格实施禁牧制度。并根据防风固沙保护需要，适时退出采矿权，开展局部植被人工辅助修复，恢复破坏的草原植被。对荒漠化区域实施禁牧，借助矿山生态修复，筑牢北部防风固沙绿色生态屏障，抵御境外风沙越境。Ⅰ-2 荒漠草原生态封育区。该区域位于生态保护极重要区，该区域内降水量极低，草原沙化风险较大，注重禁牧，以自然恢复为主。这一区域历史遗留矿山较少，以草原封育为主，严格控制载牧量，必要时实施载牧量减半管理，实施牧场内分区块轮牧制度。并根据气候条件，对局部草场退化严重区域，设置禁牧区和轮牧区。对零星分布的历史遗留矿山，以自然恢复为主，加强区域牧场管理，严格控制放牧量。

（二）南部农牧交错带生态修复区二级分区。Ⅱ-1 生态农牧修复示范区。该区域位于生态保护重要和一般重要区，该区域内农牧交错，应加快农业空间的生态化改造，注重水源涵养，防治水土流失。生态修复主攻方向：采取保育保护、辅助修复、综合整治相结合的修复策略。重点开展水生态修复及湿地生态系统保护修复等工程，推进农牧集聚区人居环境综合整治工作，加大历史遗留矿产整治力度，逐步恢复区域内水生态系统，完成退化湿地保护与修复，实施区域土地综合整治，加快农田综合整治工作。Ⅱ-2 草原生态修复示范区。该区域位于生态保护重要和一般重要区，区域内以草原观光旅游为主，应加大生态空间的保护，注重水源涵养，防止旅游资源过度开发。生态修复主攻方向：加大希拉穆仁草原综合整治力度，规范旅游开发区环境优化治理，提高旅游区生态品位，规范农牧产品生产环评，确保旅游业高质量绿色发展。加大农田林网建设，积极有效涵养水源，进行淤地坝建设，增加水土保持功能，农田沟谷雨季地表水蓄积涵养能力，减少地下水开采量，提高农牧交错带生态涵养功能。

（三）中部人居环境整治区二级分区。V-1 荒漠草原生态修复区 该区域位于生态保护重要区，区域内历史遗留矿山较多，应加强历史遗留矿山的治理，防治水土流失，加强区域生态涵养。V-2 城镇生态修复优化区 该区域位于生态保护重要区，该区域内以城镇空间为主，应注重城镇开发边界的管控，加强人居环境整治，注重流域生态治理，加强城镇空间的生态化改造，提高土地的节约集约利用力度，提高土地利用效率。

# 第五章 主要任务

## 第一节 构建全域生态屏障和生态网络系统

从生态系统整体性出发，确定生态关键节点、构建生态廊道，形成生态网络，构成“点-线-面”交织的生态网络，通过生态网络和生态廊道的有机串联和合理布局，促进三类空间的统筹协同和融合共生，提升区域生态系统连通性。在生态修复格局框架下，识别生态廊道保护修复的关键区域，提出相应形成的保护修复方式与策略，规范人类活动干扰。逐步提升整个生态系统韧性，整体提升区域生态系统功能。

一、构建全域绿道体系

按照区域型和城镇型两级，构建全域绿道游憩网络。区域型绿道依托现有包满线、国道G331、G335、G210，省道S104、S313为主干，旗县道X090、X091、X092、X083、X084、X089、X093为网络，串联各乡镇苏木和景观区，提升道路两侧绿化环境，打造纵横全域的绿色廊道。城镇型绿道重点依托城镇内部道路建设， 串联城镇及周边区域重要旅游资源点山水廊道、生态公园等。中心城区构建“Y”型、“两横一纵”蓝绿交通水系生态廊道。“Y”型主要是艾不盖河及塔尔洪河及其支流在百灵庙镇组成的水系，重点展示河景和城镇融合的风景特色。“两横一纵”一纵为塔尔洪河沿河生态廊道，两横为艾不盖河流经城区的南北两个河段，由两横一纵组成城镇生态廊道与外环路、白云路、团结路、乌兰察布路等城镇主干路两侧的绿色生态绿道组成城镇生态网络。

二、稳固南北生态安全屏障

稳固内蒙古自治区防风固沙，筑牢北方生态屏障，构建北疆亮丽风景线，满都拉镇在加紧历史遗留矿山治理的同时，建设北部草原荒漠生态保护屏障，实施生态调蓄水工程，人工辅助草原荒漠地区植被恢复，构筑北部边境地区绿色长城，守护边境线生态安全。同时承接包头市级规划中大青山-乌拉山生态安全屏障的缓冲地带，建设南部农牧交错带生态安全屏障，稳固南部农牧交错带生态脆弱区域的生态系统，提升南部农牧空间的生态功能。

三、打通河流生态廊道

通过对艾不盖河、塔尔洪河生态补水，恢复河道周边湖泊湿地水环境质量，提升生态系统服务功能，提高河流水系的连通性，引领区域生态网络建设，提升生态系统多样性和区域生态系统稳定性，提升大青山北坡地区水源涵养功能，提高北部草原河流水土保持能力，促进整个生态安全建设，助力达茂联合旗生态文明示范区建设，提高区域水资源保障能力。

四、积极推进全域风沙源治理

针对气候干旱少雨及长期过度放牧等造成的草原退化、荒漠化的局面，积极争取引黄灌溉生态用水，加大水源涵养水土保持，增加生态用水供给，提升区域风沙源联防联控机制。以一带一路为纽带，加大与蒙古国共享共建机制建设，加强与周边巴彦淖尔、乌兰察布、呼和浩特市共防机制建设，提升区域防风固沙协作水平和治理成效。

## 第二节 提升生态空间生态涵养能力

一、河湖水系生态保护修复

完善地表水调蓄系统，提升非常规水利用率。全面落实生态流量管理措施，在保障饮用水安全的情况下，适当对黄花滩水库等水利工程开展生态流量（水量） 泄放，保障河湖生态流量。对现有地表水进行清淤、除险加固，提高工程调蓄能力，并对缺乏供水工程的骨干河段结合生态清洁小流域综合治理，积极推进淤地坝、湖库、湿地拦蓄及其泵站提水等雨水调蓄工程等，构建地表水蓄积系统，用于草地、河道等生态用水，提高地表水利用率和供水保障能力。进一步优化水资源配置，构建达茂城区主要河道水资源综合调配和利用体系，形成水系连通及循环路径，缓解地域性缺水造成的河道干涸及生态退化。完善再生水循环利用体系，提高再生水处理设施规模，建设人工湿地水质净化工程和再生水调蓄设施，构建区域再生水循环利用体系。推进河流湿地雨水拦截能力，提升水源涵养能力。加强开令河、艾不盖河等支流水系雨季地表径流拦截能力。开展开令河、艾不盖河、塔尔洪河及其支流雨水拦截能力，建设河道多级雨水拦截生态堤坝，充分拦截雨季地表径流。推进水土流失综合治理。坚持“预防为主、保护为先，因地制宜、分区治理”水土保持方针，加大水土流失防治力度，尤其在南部农牧交错区石宝镇、乌克镇、西河乡、小文公乡、希拉穆仁镇及河谷两岸，重点实施水土流失综合治理工程，推进小流域综合治理、坡改梯、生态修复工程。北部重点加强艾不盖河、开令河等主干河流的淤地坝工程建设。通过河道生态坝、淤地坝等工程，减轻水土流失，提高地表水利用率。强化地下水超采管控。建立健全地下水资源监测预警长效机制，将地下水开采总量和地下水水位“双控制”作为区域水资源开发利用的主要依据。严格控制新增农业灌溉面积、用水量和灌溉机电井，根据水资源条件调整农业种植结构和规模，推进适水种植、量水生产。建立部门联动综合执法机制，定期联合开展地下水专项执法检查，严厉查处违法违规使用地下水与污染地下水行为。将地下水管理纳入市县两级河长制、湖长制重点工作内容，纳入最严格水资源管理考核范围，工作不力造成违规开发利用地下水、地下水水生态损害的，要严肃问责。

二、草原系统生态保护修复

协调草原生态和生产功能，提升草原生态韧性。加大生态涵养，减少土地沙化等自然因素导致的草原面积减少。同时加强草原用途管理，严格采矿、建设用地、农牧区居民点扩建等侵占草原的行为，并严格实施禁牧限牧等措施，尤其是加大草原中度退化区管控治理，减少过度放牧等人为因素造成的草原破坏行为。在生态极重要性及恢复力较低区域，实施退牧退耕还草，以户为单位，同一户牧民牧场分块轮牧制度。加强退化草原保护修复，提高草原生态系统恢复力。严格执行基本草原保护、禁牧、轮牧、休牧和草畜平衡制度，调整畜群结构，科学核定载畜量，强化核查监管，防止草原退化。重点在满多拉镇、巴音敖包苏木开展草原生态保护修复项目，推进沙化、退化草原保护修复，实施退牧还草等重点工程，依托草原生态保护修复工程，对重度、中度退化、沙化的草原进行分类治理，重点对退化放牧场、退化打草场、严重荒漠化草地开展禁牧封育、免耕补播、切根施肥、破损草原植被重建和有害生物防控等技术措施，开展草原生态保护修复治理，加快退化草原植被和土壤恢复，积极推动草原生态保护补助奖励政策，落实禁牧、轮牧、休牧和草畜平衡制度，提高草原生态系统韧性，提升草原生态功能。推进草原生物灾害监测预警防控建设。健全草原生态监测评价制度，完善草原固定监测点建设，每5年开展一次专项调查，查清草资源类型、生物量、等级、生态健康状况以及变化情况。推动草原生态保护补助奖励政策，落实禁牧、轮牧、休牧和草畜平衡制度，切实加强草原生物灾害监测预警和防控能力，提升防治成效、巩固草原保护建设成果。

三、矿山生态系统修复

（一）加快矿山生态环境综合整治。加大矿山生态恢复治理力度，推进历史遗留矿山地质环境修复。持续开展露天矿山专项整治行动，推进矸石山综合治理。持续开展露天矿山专项整治行动，对污染治理仍不规范的露天矿山，依法予以关闭。推动满都拉北部、巴音敖包苏木、明安镇、达尔汗苏木、西河乡、乌克忽洞镇、石宝镇、小文公乡、希拉穆仁镇等区域废弃采矿用地结合地质环境治理实施生态修复，加大对采空区、沉陷区、露天剥离坑等修复治理力度，逐步恢复工矿区的生态环境。

（二）加快绿色矿山建设。梯次推进绿色矿山建设进程，在勘查、开采、利用等全过程贯穿绿色发展理念，严格实施边开采、边复垦、边修复，完善分类分地区绿色矿山标准体系，加快现有矿山改造升级，限期达到绿色矿山建设标准，不符合绿色矿山标准的逐步全部退出，新建矿山全部达到绿色矿山建设标准。到2025年，全部矿山达到国家或自治区级绿色矿山建设标准。

（三）推进废弃矿坑综合利用。重点在满都拉、巴音敖包苏木、明安镇、达尔汗苏木、希拉穆仁镇等的露天矿坑、排土场等，建设一批“源网荷储一体化”“风光储一体化”项目，推进现代能源经济产业基地建设，以风能、光能、氢能、核能、储能为龙头，谋划氢能发展路径，推进加氢基础设施建设，促进氢能产业集群发展，打造新能源装备制造和相关技术服务产业集群，全面推动“国家级清洁能源示范基地”建设。汛期充分利用满都拉北部、巴音敖包苏木、明安镇、达尔汗苏木、西河乡、乌克忽洞镇、石宝镇、小文公乡、希拉穆仁镇等历史遗留的大型露天采坑进行雨季雨水蓄积，积极推进引黄蓄水工程，用于周边区域草原生态恢复的生态用水及河湖生态补水。对位于西河乡、乌克忽洞镇、石宝镇、小文公乡、希拉穆仁镇等历史遗留矿山修复后用于草原恢复，可开垦面积为401 公顷，位于其他区域的历史遗留矿山进行草原恢复，总面积 491公顷。

四、湿地系统生态保护修复

加强河流岸线管控，减少对湿地的干扰。统筹主要河道、岸线生态建设，推进伊和淖日等建设，加强艾不盖河沿线生态系统保护，抓好哈日淖尔自治区级湿地公园、好莱乎同自治区级湿地公园、腾格淖尔自治区级湿地公园建设，建设艾不盖河沿线绿色生态走廊。艾不盖河、开令河、塔尔洪河等主要河流100米范围内，实施湿地、草场全面保护，建设防护带；沿线100米至1公里范围，拆除违章建筑，搬迁和禁止新建影响湿地项目，整合村庄，恢复和扩大湿地面积，形成田园湿地风光带。通过设立围栏、监控体系，最大程度地减少人类活动对湿地的干扰。提升湿地生态功能。推进哈日淖尔自治区级湿地公园、好莱乎同自治区级湿地公园、腾格淖尔自治区级湿地公园等湿地保护修复工作，采取湿地封育保护、加大湿地生态补水、生物栖息地恢复与重建等保护与修复措施，着力解决艾不盖河、开令河、塔尔洪河沿线湿地萎缩、重要物种生境受损等问题，积极争取白云鄂博引黄调水工程引流指标，加大艾不盖河、腾格淖尔湿地等境内重要湿地的生态用水保障，改善水环境质量，提高水生态自净功能和降解污染功能。种植人工林、芦苇区，为鸟类提供筑巢繁衍的隐蔽场所增强湿地生物多样性，形成河道湿地天然景观带。

五、森林生态修复与生物多样性保护

强化公益林生态修复。加强石宝镇、乌克忽洞镇、西河乡、希拉穆仁镇、小文公乡农牧交错带农田林网建设，推进生物多样性保护。科学实施修复措施，加大生态公益林的低质低效林分、经济林、无林地的改造和补植，逐步恢复地带性森林植被，提高生态公益林的生态服务功能。重点治理水土流失潜在高危区域，采取退化林分修复、抚育、 灌木林平茬等指施，巩固退耕还林成果，重点修复郁闭度小、林地质量等级低的低质低效林、退化林，加快森林正向演替。到2035年，低质低效林改造治理146.67平方公里。加大生物多样性保护。探索在巴音杭盖自然保护区建立生物多样性观测样区并开展工作，跟踪分析典型自然生态系统植被质量及生物多样性动态变化趋势。切实做好生物多样性就地、迁地保护，加强国家重点保护和珍稀濒危野生动植物及其栖息地、原生境保护修复，完善优化就地保护网络，连通物种迁徙扩散生态廊道。

低质低效林改造工程

## 第三节 强化农牧空间生态功能

一、积极开展土地综合整治

加快农用地的生态化改造。立足“山水林田湖草沙”生命共同体统筹推进农用地整理、补充耕地和乡村低效建设用地整理任务，对乡村生态、农业、建设空间进行全域优化布局，对田水路林村进行全要素综合整治，加大节水改造力度，改变灌溉模式等逐步提升农业用水效率。推进农田提质改造，优先改造农牧位于南部西河乡、乌克忽洞镇、石宝镇、小文公乡、希拉穆仁镇质量等级为15等的603.6平方公里农田，修复退化农田生态系统，提升农田质量，促进耕地改良、耕地质量提升。强化农田林网建设，对南部农牧交错带农村道路、沟渠两侧建设农田林网。通过土地综合整治，优化乡村生态环境，提高农牧交错带生态韧性。合理进行农用地综合整治。对农牧交错带的耕地及其农用道路、沟渠、田坎和设施农用地等通过实施田块合并与土地平整、农田排灌设施的修建完善、田间道路修建完善以及生态防护林修建等，以增加耕地面积，提高耕地质量，改善农业生产条件与生态环境。整治规模为2101公顷，可整治出耕地105公顷土地用作生态用地。妥善开展农村建设用地综合整治。将中心城区周围农村居民点、农牧交错带零散分布的农户闲置住宅等识别，划定为农村建设用地综合整治重点区域。筛选出面积小于300平方米的农村建设用地，整治规模为6.8公顷，可整治出5.4公顷土地，作为增减挂钩建设用地使用。

二、建设生态宜居美丽乡村

全面推进农牧交错带农村居民点废弃、闲置和低效土地整治。以城乡全域规划，以建制镇和中心村为重点，加快新农村新牧区建设，合理安排农村宅基地，推动周边农牧民向镇区搬迁集中。合理规划农牧区新增住宅建设用地，开展田水路林村综合整治和生态移民工程，加强对“空心村”用地的改造力度。整体推进农用地整理、建设用地整理、乡村生态保护修复和乡村文化景观保护，有序推进农村居民点综合整治，改善农村人居环境，优化生产、生活、生态空间格局，促进耕地保护和土地节约集约利用，促进乡村振兴。

- 三、积极改善土壤生态环境

- 加强沟谷淤地坝建设，加强低洼地及废弃露天采坑的利用，充分蓄积汛期降水，提高水源涵养能力和土壤保湿能力。合理利用地下水，大力发展渠道防、低压管灌、微灌、滴灌等节水技术。改善土壤盐碱化趋势，改善了农作物生长环境，应用秸秆、生草等进行覆盖，配套发展保水剂播种示范工程等抗旱抗逆技术，减少水分蒸发，提升农用地质量。

## 第四节 提升城镇空间生态品质

一、加快人居环境综合整治

提高城镇水资源利用效率。不断强化城镇污水收集和处理设施建设和改造，推进城镇水再生利用。实施城镇绿化工程建设，充分利用河湖湿地、耕地、林地、草地等生态空间，提升水土保持能力，促进水资源循环利用。推进固体废物综合整治。加强园区循环化改造，推动资源化利用产业发展和集聚区建设。依托包头市“无废城市”建设国家“城镇矿产”示范基地。加强铁矿采选、钢铁生产、稀土冶炼等固废资源回收利用，推动工业固废在巴润园区、石宝工业集聚区等集团内、园区内、厂区内循环利用。促进城镇建设用地节约集约利用。对百灵庙镇中心城区棚户区及周边废弃建设用地进行整治，面积约5.06公顷，改造后用于城镇绿化等生态用地使用。

二、提升城镇生态宜居性

统筹城镇道路绿化带、湿地公园、河湖水体等生态用地建设，充分利用城镇拆违腾退地、边角地、闲置地以及道路两旁等绿化空间，见缝插绿，优化街区生态，增加小微绿地，拓展城镇绿色生态空间，提高人均公园绿地面积和建成区绿化覆盖。

三、完善城镇生态网络建设

强化城镇空间河道生态岸线、河流道修复，构筑生态驳岸，努力恢复原有河湖水系连通，推进绿色低碳的城镇蓝绿生态网络建设，提高城镇空间的生态联通性。

## 第五节 三类空间相邻或冲突区域生态修复

一、加大生态保护红线内生态保护修复

加强生态保护红线内历史遗留矿山整治。对位于满都拉镇北部、巴音花镇西部、明安镇西部、查干哈达苏木东部、达尔汗苏木东部生态保护红线区域内的生态极重要区内历史遗留矿山，采取自然恢复为主，人工辅助生态修复的措施。完善生态保护红线内的基础设施建设。合理规划巴音杭盖自然保护区巡护道路等基础设施建设，避免雨季道路冲刷造成水土流失，巡防车辆碾压草原造成植被破坏等恶性循环现象；合理规划希拉穆仁风景名胜区内道路等旅游基础设置，合理引导游客旅游观光体验，避免旅游业无序发展造成草原退化，在旅游区与草原区之间，合理规划建设灌木林等缓冲地带。

- 二、构建城镇建成区与农牧区之间生态缓冲带

- 注重生态重要区域保护。城镇开发边界内的重要性高区进行生态防护，加强城镇绿岛建设，疏通城镇河道，道路绿化建设。严格限制农牧区新建、扩建活动，将村庄、嘎查纳入城镇统筹开发建设。推进生态缓冲区域建设。推进城镇边缘生态缓冲区建设，加强生态环境、水资源约束和城镇开发边界管控，针对不同城镇边缘空间特征，统筹城镇边缘草地、农田、林地和水体等土地利用类型，有序推进功能明确、完整的生态缓冲区域建设与优化。

# 第六章 重点工程

## 第一节 重点分区

依据生态系统重要性和敏感性等评价结果、生态系统现状分析，识别出生态修复和整治重点区域，初步划定重点区域为：北部草原荒漠生态修复封育区、中部人居环境整治区和南部农牧交错带生态修复区。针对现状存在的问题，重点实施修复工程，引领带动区域生态系统修复。

生态修复重点分区图

## 第二节 工程项目体系

针对生态保护修复分区中的草原植被退化、森林生态系统稳定性弱、水土流失、生物多样性降低、河流湿地萎缩以及矿产资源开采造成的生态破坏等问题，实施全域生态格局建设重点工程、矿山生态修复与水土保持重点工程、北部草原荒漠生态修复封育区重点工程、南部农牧交错带生态修复区重点工程、西部草原矿山生态修复区重点工程、中部人居环境整治区重点工程，共6大类重点工程，40个子项目，总投资59.14亿元，其中近期中投资14.29亿元，中期总投资31.60亿元，远期投资13.25亿元；全域生态格局建设重点工程11.60亿元、矿山生态修复与水土保持重点工程4.61亿元、北部草原荒漠生态修复封育区重点工程19.69亿元、南部农牧交错带生态修复区重点工程11.34亿元、西部草原矿山生态修复区重点工程1亿元、中部人居环境整治区重点工程10.90亿元。

# 第七章 投资估算与效益分析

## 第一节 生态效益

2021—2035年本规划概算总投资84.51亿元，通过中央预算内投资、中央财政资金、地方政府性资金和社会资本出资统筹解决。规划建设规模、任务目标、投资估算为规划基期预计数。在规划实施过程中，具体落实进度、任务目标实现情况视中央投资、地方投资和社会投资而定，中央预算内投资、中央财政资金落实情况视国家财力情况执行，并与有关专项设置、投资标准、补助政策调整情况做好衔接。规划区相关乡镇苏木要采取切实措施落实地方投资，防范加重地方政府债务风险。

一、提升生态系统安全保障

通过分区实施国土空间生态修复规划，构建生态系统保护修复整体格局，提升流域生态安全水平。实施国土空间生态保护修复工程，逐步建立生态安全格局，区域自然生态系统功能得到维护，生物多样性得到提高。同时，生态环境将明显改善，环境承载力可明显增强，生态服务功能可明显提升，社会、经济和环境协调发展，保障生态建设和高质量绿色发展。

二、提升生产生活环境

一方面，对自然植被进行保护和修复，开展水土流失治理，将加大水源涵养能力和水土保持能力。其次，矿山生态环境治理与修复将显著减少流域水土流失风险和水生态风险。另一方面，通过实施湿地生态系统保护修复，将使湿地得到有效保护，将显著提升湿地生态系统水土保持能力。同时， 对人居环境整治显著减少了流域污染源。河湖生态系统质量得到明显提升，全面改善流域水环境安全。

三、提升生态系统服务功能

通过生态修复系统工程，可有效阻止水土流失、矿山生态环境恶化，保持沿岸水土。随着地表植被的增加，截流水量能力提高，将提升流域生态系统稳定性及提升生物多样性。通过自然植被恢复、湿地生态系统保护修复、水土流失治理等工程措施，将提升流域土壤保持能力。

## 第二节 社会效益

一、生态意识不断增强

在国土空间生态修复规划重点工程过程中，注重全社会参与，将提升全社会对生态保护修复重要性和价值更充分的认识。有利于树立生态价值意识，形成对自然生态敬畏的价值理念；树立生态责任和生态道德意识，逐步自觉开展生态环境保护；树立生态知识的学习教育意识，更多了解和掌握生态治理与保护的基本常识和理念。形成全社会动员，共治、共管、共享的生态文明新格局。

二、人居环境有效提升

国土空间生态修复规划重点工程的实施，将实现农村人居环境极大改善，人居安全得到有力保障， 同时也推动当地的美丽乡村建设，促进科教、文化、卫生事业的发展，提高群众的文化素质和幸福指数，促进经济繁荣稳定和社会和谐安定，生态改善，农民增收，增加全旗人民幸福感。

## 第三节 经济效益

一、经济增长带动效应

通过水土流失治理、水环境综合治理与水质提升、生态系统质量提升与生物多样性保护、矿山生态环境修复、土地整治与修复等项目，将提升整个流域生态环境质量，推动经济发展，带动流域生产总值增长，推动当地生态环保产业的发展，提高农产品品质，增加农村收入。

二、提升资源利用效率

通过国土空间生态修复规划的实施，不但可提升区域水土资源利用效率，可大幅度提高土地资源利用率、土地产出率、劳动生产率，推进当地绿色产业开发，促进农业产业结构的调整和农村产业链的升级，带动农村经济发展。

三、推进生态绿色发展

良好的生态资源，可为发展生态旅游、生态产业、生态生活提供重要基础，可为实现“山水林田湖草沙生命共同体”和生态产品价值提供坚实基础。水土流失治理、湿地和森林生态系统保护修复、矿山生态环境修复等项目的实施将提高生态产品的供给能力，增加生态产品的产出。山水林田湖草沙生命共同体的生态保护修复，可改善流域生态资源质量，同时，开展国土综合整治和生态旅游，可造新的致富渠道、增加城乡居民收入，提高人民幸福指数。

# 第八章 保障机制

## 第一节 组织保障

一、健全领导机制

实施政府主导，地方落实责任。建立达茂联合旗人民政府统一领导，自然资源局组织协调，各乡镇苏木参加的国土空间生态修复项目联合执行管理机构，明确各部门职责分工，为落实国土空间生态修复项目管理职能提供有效的组织保障；项目实施可由旗政府分管领导为组长、自然资源局、林业、水利、环保等部门分管领导为副组长、其相关部门技术骨干力量为成员组成的管理机构，各乡镇苏木以负责国土空间生态修复项目的具体施工、协调和管理工作。

二、创新管理机制

实行系统管理，构建国土空间生态修复管理机制。强化政府部门对山水林田湖草沙生命共同体的认识，建立部门间的协调机制和统一监管机制。建立统筹协调机制，加强部门联动，形成管理合力，协同推进国土空间生态保护与修复工程。明确各管理部门在国土空间生态保护修复工程实施与管理中的职责权限，形成协调统一的工作机制。建立联席会议机制，研究解决管理工作中的新情况、新问题。建立统一的监管机制，对各部门责任主体实行统一评价与考核。

## 第二节 制度保障

一、创新补偿标准体系

结合达茂联合旗不同地区的经济发展水平，加强生态保护红线区域、生态管控区等区域生态补充，不同地理空间的补偿等级划分和幅度选择，科学确定生态补偿指标体系，针对生态保护补偿应结合政府补偿和市场补偿两种机制，及环境法治多元参与的治理理念，政府补偿的高效率性和市场补偿主体的多元化、平等自愿性等优势结合，开展政策优惠、生态补偿等形式的生态保护补偿策略。完善重点生态区域补偿机制，充分考虑限制开发区和生态保护红线内的生态状况、资源禀赋和产业基础，完善测算方法，有针对地制定补偿标准。

二、落实生态补偿政策

积极向上争取建立稳定的财政投入机制，加大重点生态功能区转移支付力度。建立受益地区与保护地区、流域上下游生态补偿制度，开展横向生态补偿，建立生态补偿基金，补偿资金来源于下游受益地区和受益企业。加快推进用能权、用水权、碳排放权市场化交易，健全环境权益交易制度和市场化机制，建立完善财政支持与生态保护成效挂钩机制。

## 第三节 资金保障

一、加大各级财政投入力度

加大各级财政投入力度，为生态保护修复工程提供坚实保障。综合考虑生态系统特点，积极争取中央及省级专项资金，市、旗将生态保护修复工程资金列入财政预算，并加大工程资金投入。加强财政政策整合统筹，集中安排，形成合力。推行政府和社会资本合作模式，建立稳定、多元的投入机制。

二、健全生态保护补偿机制

坚持谁受益、谁补偿原则，建立多渠道资金筹措机制，完善流域生态补偿机制。引导生态保护地区和受益地区遵循成本共担、效益共享、合作共治的思路，通过资金补助、对口支援、产业转移、园区合作、技术分享、税收共享等方式建立跨行政区的横向生态补偿机制，共同分担生态保护任务。

三、加强资金使用管理

生态修复资金的使用，严格按照规定的开支范围支出，建设单位要做好资金使用管理，实行专款专用，专管专用，单独核算，严格审批，规范财务手续，明细每一笔款项的使用状态和使用途径，保障每一笔资金的正确使用。

## 第四节 技术保障

一、强化科技队伍建设

加强国土空间生态修复项目管理队伍、专业技术支撑队伍和专家咨询机构的建设，提高国土空间生态修复项目队伍的整体素质。建立专项基金，给予主导产业的高端人才优惠政策，吸引生态环保建设领域所需的各类高科技人才落户；加强对从事国土空间生态修复、生态经济建设专职人员技术培训，强化政府部门工作人员培训，支持龙头企业建立培训机构，鼓励和资助企业员工参加技术再培训，培养一支懂业务、善协调、会管理的国土空间生态修复专业队伍。

二、着力推进技术创新

积极开发高科技生态产业项目，加强国土空间生态修复先进技术的引进、推广，积极开发、引进清洁生产、生态环境保护、资源综合利用和废弃物资源化等方面的各类新技术、新工艺，新产品。开展生态系统服务价值核算，探索生态产品及其价值实现的路径。加强生态产品价值、生态环境承载评估等基础理论研究，及时摸清生态本底，推动国土空间生态修复。

三、强化软件硬件建设

加强环境监测软硬件建设，不断提高环境监测的质量。增加农村生态环境监测网点，建成全方位、多层次、城乡全覆盖的环境监测体系。以生态修复工作为契机，积极培养、引进科技人才，选择各行业务骨干定期学习培训，提高业务素质，使管理水平和服务质量规范化、程序化和标准化。

## 第五节 公众参与

一、积极引导全民参与

积极引导公众参与生态文明建设，积极支持符合条件的企业、农牧合作社、家庭农场、民营林场、专业大户等经营主体参与国土空间生态修复项目，引导和激发社会主体参与国土空间生态修复工作的积极性。制定相关奖惩措施，对在国土空间生态修复规划项目工作中做出突出贡献的单位和个人给予应有的奖励，不断提高国土空间生态修复规划项目工作的全民参与度。

二、提升全民生态意识

加强科学普及、素质教育和技术培训工作。大力宣传、普及生态学、生态经济学、地理学、环境科学等相关科学的知识，大力宣传生态环境保护与治理的重要性，增强广大干部群众环境意识，为方案的实施创造良好的社会环境。推进共建共享，积极引导全旗上下树立生态文明理念。

三、加强公众舆论监督

建立健全全社会共同参与监督的渠道和机制。积极发挥新闻媒体、社会组织和公众广泛参与的监督作用，通过多方位、多层次的监督，建立统一有力的监管体系。积极组织开展生态保护的宣传教育和科学知识普及工作，加大宣传力度，创新宣传方式，调动和发挥各类组织参与生态保护与管理监督的积极性。

## 附表1

## 国土空间生态修复规划分区表

| 编号 | 涉及乡镇 | 面积（km2） | 占据达茂联合旗国土面积的比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ 北部草原荒漠生态修复封育区 | 满都拉镇、巴音花镇北部地区、查干哈达苏木 | 5532.63 | 31.75 |
| Ⅱ南部农牧交错带生态修复区 | 西河乡、乌克忽洞镇、石宝镇、小文公乡，希拉穆仁镇 | 3499.51 | 20.08 |
| Ⅲ西部草原矿山生态修复区 | 明安镇及巴音花镇南部 | 2937.26 | 16.86 |
| Ⅳ东部草原生态修复保育区 | 达尔汗苏木全部及巴音敖包苏木东部地区 | 2364.83 | 13.57 |
| Ⅴ中部人居环境整治区 | 查干哈达苏木西南部、巴音敖包苏木、巴音花镇东北南部地区及百灵庙镇 | 3091.83 | 17.74 |

附表2

《包头市达茂联合旗国土空间生态修复规划（2021—2035 年）》重点工程项目清单

| 序号 |  | 分区 |  | 工程名称 |  | 项目名称 |  | 建设地点 |  | 建设内容 |  | 建设 期限 | 投资金额 （亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 全域生态格局建设工程重点工程 |  | “五廊”构建工程 |  | 开令河生态廊道建设工程 |  | 巴音花镇、满都拉镇 |  | 建设长度 71.8km。构建达茂西北部边境至巴音杭盖自然保护区的生态廊道，构建河道两侧100m 范围内生态廊道，提升廊道内耕地、绿地的生态功能。疏浚河道，加强河道两侧生态建设。 |  | 2026-2030 | 1.2 |
| 2 |  |  |  |  |  | 艾不盖河流域建设工程 |  | 查干哈达苏木、巴音敖包苏木、百灵庙镇、西河乡 |  | 建设长度 158.5km。构建达茂东北部边境至大青山北坡的生态廊道，疏浚河道两侧 100m 范围内生态廊道，提升廊道内耕地、绿地的生态功能。 |  | 2026-2030 | 1.5 |
| 3 |  |  |  |  |  | G331-X090 交通廊道建设工程 |  | 巴音花镇、满都拉镇、查干哈达苏木 |  | 建设长度 104.2km。构建达茂北部的交通生态廊道，以国道为依托，建设道路两侧 100m 范围内生态廊道，提升道路两侧草原生态功能，为草原提供防风固沙带，稳固草原生态系统。 |  | 2031-2035 | 0.8 |
| 4 |  |  |  |  |  | G335-塔尔洪河生态廊道建设工程 |  | 明安镇、巴音敖包苏木、百灵庙镇、石宝镇、希拉穆仁镇 |  | 建设长度 176.8km。构建廊道两侧 100m 的生态通道，提升廊道内草原、耕地的生态功能。构建塔尔洪河两侧100m 宽滨河生态廊道。实施河道疏浚、水土保持及管理设施及生态补水等水生态修复工程。 |  | 2021-2025 | 0.8 |
| 5 |  |  |  |  |  | 包满交通廊道建设工程 |  | 满都拉镇、巴音花镇、巴音敖包苏木、明安镇、西河乡 |  | 建设长度 144.06km。主要包括道路防护林生态营造、交通绿道及基础配套设施及配套设施等。实施“包满线 ”全线基本轮廓并全线贯通建设工程 |  | 2031-2035 | 1.5 |
| 6 |  |  | “多网”构建工程 |  | 艾不盖河、开令河主要支流及塔尔洪河等河流为核心，区域道路支线绿道建设工程 |  | 全域 |  | 构建以艾不盖河、开令河主要支流及塔尔洪河等河流为核心，同生态节点、生态廊道、区域道路支线绿道共同组成的生态网络，配套疏浚河道，构建淤地坝、建设道路防护林工程，辅助生态主廊道，共同组成达茂生态网络，稳固区域生态系统，全面提升草原、河流、防护林的生态服务功能。 |  | 2025-2030 | 1.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2031-2035 | 1.2 |
| 7 |  |  | “多点”构建工程 |  | 重要湖泊湿地、生态极重要区域生态抚育工程 |  | 全域 |  | 针对重要湿地、生态功能极重要区域局部生态功能退化、历史遗留问题等，采取自然恢复为主，人工辅助修复为辅，必要时进行一定的工程修复及基础工程建设措施，最大程度维护重要湿地、生态功能极重要区的生态功能。 |  | 2021-2025 | 1.8 |
| 8 |  |  | “四中心”构建工程 |  | 腾格淖尔自治区级湿地公园、何日淖尔-好莱胡同自治区级湿地公园、巴音杭盖自治区级自然保护区、希拉穆仁风景名胜区 |  | 查干哈达苏木、巴音花镇、明安镇、希拉穆仁镇 |  | 指以腾格淖尔自治区级湿地公园、何日淖尔-好莱胡同自治区级湿地公园、巴音杭盖自治区级自然保护区、希拉穆仁风景名胜区为中心的自然保护地系统，以维护生态系统的多样性和保护生态系统的完整性。 |  | 2021-2025 | 1.6 |
| 9 | 矿山生态修复与水土保持工 程重点工程 |  | 历史遗留矿山生态修复工程 |  | 达茂联合旗历史遗留矿山生态修复工程 |  | 巴音敖包苏木、巴音花镇、百灵庙镇、明安镇、石宝镇、乌克忽洞镇 西河乡、小文公乡 |  | 主要对巴音敖包苏木、巴音花镇百灵庙镇、明安镇、石宝镇、乌克忽洞镇西河乡、小文公乡区域内的废弃矿山开展露天采场边坡修整、采坑回填、覆土并恢复植被，提升水体保持和防风固沙能力，共治理历史遗留矿山面积约 892 公顷（对位于西河乡、乌克忽洞镇、石宝镇、小文公乡、希拉穆仁镇等历史遗留矿山修复后用于开垦为耕地，可开垦面积为 401 公顷，位于其他区域的历史 遗留矿山进行草原恢复，总面积 491 公顷）。 |  | 2021-2025 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026-2030 | 2.61 |
| 10 | I、北 部草原 荒漠生 态修复 封育区 重点工 程 |  | I-1、开令河流域山水林田湖草沙系统修复工程 |  | 开令河水土保持工程与截蓄体系建设项目 |  | 明安镇、巴音花镇 |  | 开令河流域营造水源涵养林、水土保持林，以水土保持治理、湖泊湿地枢纽为主的“点、面结合”截蓄体系，强化地表涵养水源的能力，治理面积 60 平方公里 |  | 2021-2025 | 0.54 |
| 11 |  |  |  |  | 巴音杭盖荒漠化草原保护修复项目 |  | 明安镇 |  | 开展低效林抚育，植树造林、退化草原修复，农田防护林建设，根据需要退耕还林还草，水土保持等工作，总面积 372 平方公里。 |  | 2021-2025 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026-2030 | 5 |
| 12 |  |  |  |  | 哈日淖尔湿地保护修复项目 |  | 巴音花镇 |  | 推进湿地保护和生态修复，提升涵养水源和蓄积雨水的能力 |  | 2026-2030 | 0.8 |
| 13 |  |  |  |  | 塞打不素淖尔湿地保护修复项目 |  | 巴音花镇 |  | 推进湿地保护和生态修复，提升涵养水源和蓄积雨水的能力 |  | 2026-2030 | 0.8 |
| 14 |  |  |  |  | 伊和淖尔湿地保护修复项目 |  | 巴音花镇 |  | 推进湿地保护和生态修复，提升涵养水源和蓄积雨水的能力 |  | 2026-2030 | 0.5 |
| 15 |  |  |  |  | 乌苏图勒河水土保持工程与截蓄体系建设项目 |  | 明安镇、巴音花镇 |  | 营造水源涵养林、水土保持林，以水土保持治理、湖泊湿地枢纽为主的“点、面结合”截蓄体系，强化地表涵养水源的能力，治理面积 50 平方公里 |  | 2021-2025 | 0.45 |
| 16 |  |  | “两屏”建设工程 |  | 北部草原荒漠生态保护屏障 |  | 巴音花镇、满都拉镇、查干哈达苏木 |  | 实施山水林田湖草沙系统保护修复工程，严格保护北部草原荒漠带生态系统，近期执行禁牧制度，中远期根据草场情况，逐步适度放开轮牧。恢复草原生态系统的稳定性。大力实施露天开采和关闭矿山宕口修复工程，防治草地沙化，建设开令河、艾不盖河源头的荒漠化草原生态保护屏障。 |  | 2025-2030 | 1.5 |
| 17 |  |  | 腾格淖尔湿地上游草原修复及水土保持提升工程 |  | 腾格淖尔湿地保护修复项目 |  | 查干哈达苏木 |  | 推进湿地保护和生态修复，提升涵养水源和蓄积雨水的能力，增加湿地生态补偿，鼓励牧民积极投入生态保护的积极性。 |  | 2021-2025 | 0.5 |
| 18 |  |  |  |  | 艾不盖河水系连通与涵养水源提升项目 |  | 达尔汗苏木、查干哈达苏木 |  | 提升艾不盖河及支流河道的生态水量和水系连通性，强化流域内水生态保护力度，修复并提升河滩湿地环境质量，强化地表涵养水源和水土保持的能力，治理面积40 平方公里 |  | 2021-2025 | 0.4 |
| 19 |  |  |  |  | 退化草原生态修复项目 |  | 满都拉镇，查于哈达苏木、达尔汗苏木，巴音敖包苏木、巴音花镇、明安镇 |  | 对退化、沙化草地开展飞播种草、草地改良、补播、施肥、围栏建设等促进草原生态修复，修复退化草原 950万亩。对退化、沙化草原实施禁牧或围栏封育，在适宜地区，开展人工种草和封沙育草 15 万亩，围栏封育 100 万亩。 |  | 2026-2030 | 2.25 |
| 20 |  |  | 艾不盖河下游 综合治理与水 土保持功能提 升工程 |  | 艾不盖河上游流域水土保持工程项目 |  | 百灵庙镇、巴音敖包苏木 |  | 营造水源涵养林、水土保持林，实施生态清洁小流域建设，减少水土流失，治理面积 60 平方公里 |  | 2021-2025年 | 0.6 |
| 21 |  |  |  |  | 黄花滩水库湿地保护修复项目 |  | 百灵庙镇 |  | 推进湿地保护和生态修复，截留面源污染，提升涵养水源和蓄积雨水的能力 |  | 2021-2025年 | 0.1 |
| 22 |  |  |  |  | 达茂联合旗水系连通及水美乡村建设项目 |  | 达茂联合旗 |  | 水系连通、清淤疏浚、岸坡整治、水源涵养与水土保持、河湖管护、景观人文 |  | 2031-2035年 | 2 |
| 23 | II、南部农牧 交错带 生态修 复区重 点工程 |  | Ⅱ-南部农牧交错带山水林田湖草沙系统 修复工程 |  | 希拉穆仁草原保护修复项目 |  | 希拉穆仁镇、小文公乡 |  | 保护修复退化草原，提高草原质量，提升植被覆盖度 |  | 2026-2030 | 0.8 |
| 24 |  |  |  |  | 低效林质量精准提升项目 |  | 石宝镇、乌克忽洞镇、西河乡、小文公乡 |  | 全面加强天然林保育、公益林管护、退化林修复，大力提升新造林质量，优先营造混交林，开展人工林抚育经营、补植补造和灌木林复壮，扩大集约化、规模化森林经营基地规模。规划期内质量精准提升 42 万亩。 |  | 2026-2030 | 0.84 |
| 25 |  |  |  |  |  | 低质量耕地退耕还林还草项目 |  | 小文公乡、石宝镇、乌克忽洞镇、西河乡 |  | 对于低质量耕地，草地破碎化严重的区域，退耕还草，巩固已实施 24.8 万亩退耕还林、8.6 万亩退耕还草成果，中远期各完成一半。 |  | 2026-2030 |  | 0.7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2031-2035 |  | 1.2 |
| 26 |  |  |  |  | “两屏”建设工程 | 南部农牧交错带生态保护屏障 |  | 西河乡、乌克忽洞镇、石宝镇、小文公乡、希拉穆仁镇 |  | 实施山水林田湖草沙系统保护修复工程，严格保护位于大青山北坡农牧交错带农田林网，适度控制希拉穆仁草原旅游开发强度，再生林木抚育以及灌草植被和水生态维护，连通重要生态廊道，提升生态系统的稳定性。大力实施露天开采和关闭矿山宕口修复工程，推进原有地形地貌景观重塑，防治水土流失，建设大青山北坡农牧交错带水源涵养的生态保护屏障。 |  | 2025-2030 |  | 1.8 |
| 27 |  |  |  |  | 森林生态保育工程 | 大青山森林生态保育工程 |  | 西河乡、石宝镇、希拉穆仁镇、小文公乡、希拉穆仁镇 |  | 林地保育，生态更新工程 |  | 2031-2035 |  | 0.5 |
| 28 |  |  |  |  | 南部全域综合整治区重点区 | 农用地综合整理工程 |  | 西河乡、石宝镇、希拉穆仁镇、小文公乡、希拉穆仁镇 |  | 进行 2101 公顷土地整治，可整治出耕地 105 公顷。 |  | 2021-2025 |  | 1.2 |
| 29 |  |  |  |  |  | 农村建设用地整理重点项目 |  | 西河乡、石宝镇、希拉穆仁镇、小文公乡、希拉穆仁镇 |  | 总整治规模 6.8 公顷，可增加耕地 5.4 公顷。 |  | 2021-2025 |  | 1.5 |
| 30 |  |  |  |  | 农业空间生态化改造工程 | 农田林网建设工程 |  | 西河乡、石宝镇、希拉穆仁镇、小文公乡、希拉穆仁镇 |  | 基本农田林网建设，建设林网面积 780 公顷。 |  | 2025-2030 |  | 1.3 |
| 31 |  |  |  |  | 农牧交错带生 态隔离工程 | 农牧交错带边界外延，在农牧交错带边缘建设100-200m 宽度不等的绿化隔离带，防止农业开发活动对草原破坏。建设牧民社会公益组织，对生态隔离区周边牧民 进行生态补充。 |  | 西河乡、石宝镇、希拉穆仁镇、小文公乡、希拉穆仁镇北边缘 |  | 10km |  | 2026-2030 |  | 1.5 |
| 32 |  |  |  | III、西部草原矿山生态修 复区重点工程 | 水土流失治理 工程 | 草原矿山生态修复区水土流失治理工程 |  | 巴音花镇、巴音敖包苏木 |  | 水土流失治理，淤地坝建设等。 |  | 2026-2030 |  | 1 |
| 33 |  |  |  | V、中部人居环境整治区重点工程 | 土地节约集约 利用工程 | 城镇低效用地再开发重点工程 |  | 百灵庙镇 |  | 城镇周边低效地再开发利用，5.06 公顷。 |  | 2026-2030 |  | 2.5 |
| 34 |  |  |  |  | 水土流失治理工程 | 中部人居环境整治区水土流失治理工程 |  | 百灵庙镇 |  | 水土流失治理，淤地坝建设等。 |  | 2026-2030 |  | 0.5 |
| 35 |  |  |  |  | 城镇生态宜居 工程 | 城镇空间生态化改造工程 |  | 百灵庙镇 |  | 统筹城镇口袋公园、道路绿化带、河湖水体等生态用地建设优化街区生态，增加小微绿地，拓展城镇绿色生态空间，提高人均公园绿地面积和建成区绿化覆盖。 |  | 2021-2025 |  | 1.6 |
| 36 |  |  |  |  |  | 生态品质提升工程 |  | 百灵庙镇 |  | 全面推进老旧小区、工业地块的更新改造，对城镇空间进行生态化改造。 |  | 2031-2035 |  | 1.3 |
| 37 |  |  |  |  | 城镇生态网络建设 | 城镇生态连通性提升工程 |  | 百灵庙镇 |  | 充分利用周边水库雨季洪水，用于艾比盖河、塔尔洪河生态补水，使流经城区的河道动起来，逐步恢复河道生态系统，提升城镇生态韧性，提高城镇生态系统连通性。 |  | 2025-2030 |  | 1.6 |

| 38 |  | 再生水利用工 程 | 百灵庙镇中水回用管道建设工程 | 百灵庙镇 | 再生水提标改造及配套中水管网建设工程。 | 2021-2025 | 0.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 |  |  | 包头市再生水引进工程 | 达茂联合旗 | 再生水管网建设工程及配套工程 | 2026-2030 | 1.2 |
| 40 |  | 城镇开发边界生态防护工程 | 防治城镇开发边界外延，同时保护城镇开发边界外围的农牧、生态空间，在城镇开发边界外围建设100-200m 宽度不等的绿化隔离带，长度 80km。 | 百灵庙镇 | 5km | 2026-2030 | 2 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 59.14 |

抄送：旗委办公室。

旗人大常委会办公室、政协办公室。

达茂联合旗人民政府办公室                                      2026年1月7日印发