关于《达茂旗推进水资源节约集约利用

三年攻坚行动实施方案（2023—2025年）》

的起草说明

一、起草背景和过程

为扎实推进水资源节约集约利用，由我局牵头，按照《包头市推进水资源节约集约利用三年攻坚行动方案（2023—2025年）》要求，于2月20日启动《方案》起草工作，一是收集、整理并研究了我旗水资源节约集约利用现状；二是借鉴其他旗县的先进经验，深入了解他们各自制定的水资源节约集约利用三年攻坚行动实施方案的经验和实施以来的问题和解决方案；三是借助专业部门的专业力量从制定规范性文件的技术层面提供专业支持。四是进行了多轮讨论和征求意见，形成本《方案》。3月2日，由孟旗长组织召开专题会议，会同有关部门再次进行了讨论和征求意见，对《方案》进行了细化和调整。按照会议精神进一步修改完善后，形成了本次会议的送审稿。

- 二、主要内容

《方案》分为指导思想、工作目标、重点任务、保障措施4个部分。具体为：

- （一）第一部分“指导思想”。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，加强水资源消耗总量和强度双控，统筹用好地表水、地下水、再生水等各类水资源，建立政策有效引导、市场有力倒逼的节约高效用水机制，激发全社会节水内生动力。坚持全旗一盘棋思想，统一谋划、一体布局，协同推进节水工程、管网建设和相关制度配套，以农业、工业用水等为重点，以再生水等非常规水源开发利用为抓手，深化水权、水价等制度改革，打好深度节水控水攻坚战，为达茂旗经济社会高质量发展提供坚实的水资源保障。

- （二）第二部分“工作目标”。力争通过三年努力，健全完善水资源节约集约利用制度保障和技术支撑，推进用水方式由粗放向节约集约转变各行业节水升级改造落地见效，地表水、再生水利用率大幅提升，补齐工业生产用水短板，积极推进用水权改革，借助包头市在自治区开展水资源节约集约利用改革先行先试政策优势，建立适合达茂旗的水权交易平台，做活水文章，激发全社会节水内生动力，按照时序进度完成中央第二轮生态环境保护督察和水利部2022年专项检查反馈问题整改。

2023年，启动用水权改革，完成工业、农业等用水权确立和明晰；2024年，完成商业、服务业等用水权确立和明晰，新增再生水供水能力100万立方米以上；2025年，水资源管理机制基本健全，技术支撑能力不断增加，探索开展水权交易，新增再生水供水能力1700万立方米以上；全旗用水总量控制在包头市下达的目标以内，万元GDP用水量较2020年降低25%，万元工业增加值用水量较2020年降低32%，农田灌溉水有效利用系数达到0.76以上。

（三）第三部分“重点任务”。共5个方面，18条措施。

第一个方面为“推进用水管理过程节约集约利用水资源”，具体措施6项。一是依据包头市下达达茂旗“十四五”用水总量和强度控制目标，将用水总量指标按用途分解到各行业和用水户。二是开展用水权制度改革。三是依据包头市制定的取用水项目水资源论证具体政策和制度。四是依据达茂旗水资源承载能力，制定符合达茂旗高质量发展的水资源配置方案。五是完善用水分级计量监测。六是建立执法联动机制，常态化开展联合执法。

第二个方面为“推进工业节约集约利用水资源”，具体措施3项。一是把再生水作为第二水源，加快推进再生水利用设施和配套管网建设。二是推进巴润工业园区水循环梯级利用，三是开展工业企业、园区水效达标建设。

第三个方面“推进农业节约集约利用水资源”，具体措施4项。一是严格控制新增农业灌溉面积、用水量和灌溉机电井。二是完善农业灌溉“以电折水”计量管理。三是落实农业用水精准补贴和节约奖励机制。四是开展塔布河水库前期工作.

第四个方面“推进城镇节约集约利用水资源”，具体措施2项。一是加快推进百灵庙镇老旧小区供水管网改造。二是推进百灵庙镇海绵城镇建设。

第五个方面“推进公共领域节约集约利用水资源”，具体措施3项。一是开展机关、学校、医院等公共机构节水对标达标建设。二是落实节水产品市场准入制度。三是组织开展高耗水服务业用水专项检查行动，洗浴、洗车、洗涤、宾馆等服务业应安装节水器具设备。

（四）第四部分“保障措施”，共有5项内容。一是加强组织领导。二是强化责任落实。三是细化工作举措。四是加强督导检查。五是开展宣传教育。